Додаток №1

до рішення VІ сесії VIІІ демократичного скликання

Стрийської міської ради

від “25” березня 2021 року

№ 246

1. **ПАСПОРТ**

**Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2021 рік»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ініціатор розроблення Програми | *Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради* |
| 2. Дата, номер документа  про затвердження програми | *Від 28 січня 2021 р. № 109* |
| 3.Розробник програми | *Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради* |
| 4.Відповідальний виконавець програми | *Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради, Стрийський МККП,САД у Л/о* |
| 5. Учасники програми | *Стрийський міський комбінат комунальних підприємств,*  *Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради, Служба автомобільних доріг у Львівській області* |
| 6.Термін реалізації програми | *протягом 2021 року* |
| 7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього, у тому числі: | *23790,00 тис. грн.* |
| 7.1. коштів територіальної громади | *23790,00 тис. грн.* |

**ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.**

Однією з найважливіших проблем, на розв’язання якої спрямована Програма, є покращення стану інфраструктури міських доріг, придання місту естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців.

**ІІІ. Мета Програми.**

Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, реалізація заходів міської “Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийської територіальної громади на 2021 рік”.

**IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2021 рік»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | | ***Назва завдання*** | ***Заходи та показники на виконання завдання*** | ***Строк виконання заходу, показника*** | | | ***Виконавці заходу, показника*** | ***Фінансування*** | | | ***Очікуваний результат*** |
| ***Джерела*** | ***Обсяги, тис. грн.*** | |
| ***2021 рік*** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, інформаційних щитів, табло, сигнальних стовпчиків, транспортних та пішохідних огороджень, нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста, утримання світлофорних об’єктів,встановлення світильників «Зебра» на світлофорні об’єкти тощо, вивезення твердих побутових відходів, дорожнього змету, ліквідація стихійних нагромаджень сміття з території міста, утримання мережі дощової каналізації вулиць міста, утримання доріг та місць загального користування в осінньо - зимовий період, утримання доріг в зимовий період (ліквідація ямковості) здійснення технічного нагляду за влаштуванням дорожньої розмітки | |  | | Протягом 2021 року | Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради, Стрийський міський комбінат комунальних підприємств | | Бюджет територіальної громади | **13500,00** | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг. | |
| 2. | Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури:  - поточний ремонт проїзду між вул. Вітовського та вул. Калнишевського м.Стрия  - поточний ремонт вул.Дорошенка м.Стрия  - поточний ремонт вул.Коновальця м.Стрий  - поточний ремонт вул.Шептицького м.Стрий  - поточний ремонт вул.Грабовецької м.Стрий  - поточний ремонт вул.Устияновича м.Стрий  - поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по  вул. Коновальця,7 м.Стрий  -поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Папи Івана Павла II, біля ж/б №4 м.Стрий  -поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Юрія Липи,8 м.Стрий  - поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Б.Хмельницького, біля ж/б № 24 м.Стрий  - поточний ремонт вулиці Лани м.Стрий  -поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по  вул. Коссака, біля ж/б №5 м. Стрий  - поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Коссака, біля ж/б №7 м. Стрий  - поточний ремонт тротуару по вул. Колесси, біля ж/б № 7 м.Стрий  - поточний ремонт тротуару по вул. Грабовецькій (від СЗШ № 9 до з/д переїзду ) м.Стрий  - поточний ремонт тротуару по вул.Добрівлянській, біля ж/б № 64 м.Стрий  - поточний ремонт тротуару по вул. Красівського, біля ж/б № 30а м.Стрий  - поточний ремонт тротуару по вул. Кривій (від вул. Шашкевича, до вул. Устияновича) м.Стрий  - поточний ремонт тротуару по вул. Успенській (від ж/б № 5 до вул.Устияновича) м.Стрий  - поточний ремонт вул. Головацького м.Стрий  -поточний ремонт вул. Морозенка м.Стрий  -поточний ремонт вул.Вишнева м.Стрий  -поточний ремонт вул.Яворницького м.Стрий  - поточний ремонт вул. Промислової м.Стрий  - поточний ремонт об’їздної дороги навколо цвинтаря від вул. Добрівлянської до вул. Нижанківського  - поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул.Коссака біля ж/б,17 м.Стрий  - поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Грабовецькій, 115,117,119 м.Стрий  - поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду Майдан Ринок,7-8 м.Стрий  - поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду Майдан Ринок, 9-10 м.Стрий  - поточний ремонт дороги по вул.Церковна в с.Кути  - поточний ремонт дороги по вул.С.Бандери в с.Луги  - поточний ремонт дороги від вул.Грушевського до примикання з вул.Шевченка в с.Пукеничі  - поточний ремонт дороги по вул.Сонячній с.Добряни  - поточний ремонт по вул.Івана Сірка с.Добрівляни  - поточний ремонт дороги по вул.Довгій с.Заплатин  -поточний ремонт дороги по вул. С.Бандери с.Заплатин  - поточний ремонт вул. А.Шептицького в смт. Дашава  - поточний ремонт провулку № 1 між вулицями Грушевського та Молодіжна с.Нежухів  -поточний ремонт провулку між вулицями Миру та Стрийська с. Нежухів  - поточний ремонт провулку між вулицями І.Франка та Грушевського с.Нежухів  - поточний ремонт вул.Вишнева с.Завадів  -поточний ремонт вулиці К.Шмідта с.Завадів  -поточний ремонт дороги вулиці Франка с. Голобутів  - поточний ремонт дороги вулиці Шкільна с.Голобутів  - поточний ремонт дороги вулиці Шевченка (від № 29 по № 63) с.Ланівка  -поточний ремонт дороги вулиці Гагаріна (від № 29 по № 63) с. Ланівка  -поточний ремонт вулиці Зарічна с.Райлів  Влаштування зовнішнього освітлення автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп км 612+910-км 618+350  поблизу м. Стрий  Виконання інженерно-геодезичних робіт на об’єкті північно-об’їздної дороги  Облаштування секторної доріжки на міському кладовищі м.Стрия  Виготовлення паспортів доріг:  - вул. Мірчука м.Стрий  - вул.Вишнева с.Лотатники  - вул. С.Бандери с.Лотатники  - вул. І.Франка в с.Бережниця  - вул. Л.Українки в с.Бережниця  - вул. Грушевського в с.Бережниця  - вул. Спортивна в с.Бережниця  - вул. Нова в с.Кавсько  - вул. Лісова в с.Угерсько  - вул. Шевченка в с.Угерсько  - вул. Л. Українки в с.Пукеничі  - вул. Б.Хмельницького в смт.Дашава  - вул. Церковна в с.Кути  - вул. С.Бандери в с.Луги  - вул. Грушевського в с. Пукеничі  - вул. Сонячна в с.Добряни  - вул. І.Сірка в с.Добрівляни  - вул. Гайдамацька в с.Піщани  - вул. Л.Українки в с.Стриганці  - вул. Професора Білика в с.Верчани  - вул. І.Франка в с.Лани Соколівські  - вул. І.Франка в с.Стрілків  - вул.Шевченка в с.Олексичі  - Виготовлення документації на поточний (середній) ремонт дороги С 140809 Слобідка-Журавно  -Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний (середній) ремонт дороги С 141813 Баня Лисовицька - Лани Соколівські  -Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний (середній) ремонт дороги С 141818 Стрілків-Дідушичі  -Виконання інженерно-геодезичних вишукувань для об’єкта «Поточний (середній) ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141811 Угерсько - Кути 00+000 - 10+400»  - Виконання інженерно-геологічних вишукувань для об’єкта «Поточний (середній) ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141811 Угерсько - Кути 00+000 - 10+400»  - Виготовлення проектно-кошторисної документації для об’єкта «Поточний (середній) ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141811 Угерсько - Кути 00+000 - 10+400» | | **Затрат**  Обсяг видатків на проведення поточного ремонту,  8648,00 тис.грн. **Продукту**  Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт, тис. м. кв. –7,72  **Ефективності**  Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту-1120,00 грн.  **Якості**  Темп зростання порівняно з попереднім роком, %  **Затрат**  Обсяг видатків на влаштув.зовнішнього освітлення  100,00 тис.грн. **Продукту**  влаштув.зовнішнього освітлення авт.дороги -1  **Ефективності**  Середня вартість влаштування зовнішньоого освіт. 100,0 тис.грн.;  **Якості**  % виконання  **Затрат**  Обсяг видатків вигот.паспортів доріг та ПКД  1252,00 тис.грн. **Продукту**  К-сть паспортів –23 шт.;  К-сть ПКД-4  **Ефективності**  Середня вартість 1 паспорту -18,00 тис.грн.;  Середня вартість ПКД-209,5 тис.грн.  **Якості**  % виготовлення | | Протягом 2021 року | Управління житлово-комунального господарства  Стрийської МР,  САД у Львівській області | | Бюджет територіальної громади | **10000,00** | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг. | |
|  | Розробка проектів організації дорожнього руху по вулицях:  Майдан Ринок, Успенська (Болехівська до Млинарська), Зелена (від Корчака до вул. Успенська), Хмельницького (Дубравського - Валова), Андрусяка, Валова, Незалежності, Героїв Небесної Сотні, Міхновського, Людкевича, П.Мирного, Колесси, Охримовича, Болехівська (від Колесси до Успенська), Устияновича, Крива (від Устияновича до Шашкевича), Шашкевича (від Успенська до Заньковецької), Заньковецької (від Шашкевича до Успенська), Дубравського, Шевченка (від Дубравського до Вузька), Коновальця, Народна, Стецька, Драгоманова, Поштова, Мазепи, Осмомисла, Кравецька, Корчака, Гоголя, Гонти, Збіжева, 22 січня, Княгині Ольги, Нечая, Дрогобицька (моделювання) | | **Затрат**  Обсяг видатків на розробку проектів орг. дорожнього руху 290,0 тис.грн. **Продукту**  розробка проектів орг. дорожнього руху по вулицях-34    **Ефективності**  Середня вартість в розрах.на 1 вулицю -8529,41 грн.;  **Якості**  %виконання розробки проектів дорожнього руху | | Протягом 2021 року | Управління житлово-комунального господарства  Стрийської МР | | Бюджет територіальної громади |  | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг. | |
| **Усього на етап або програму:** | | | | | | | |  | **23790,00** |  | |

**V .Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми*.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання «Програми»** | **2021 рік** | **Усього витрат на виконання Програми** |
| Усього :  В тому числі :   * державний бюджет * державні і обласні фонди * бюджет територіальної громади * субвенції інших бюджетів | **23790,00 тис. грн.**  **-**  **-**  **23790,00 тис. грн.** | **23790,00 тис. грн.**  **23790,00 тис. грн.** |

Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів управлінню житлово-комунального господарства Стрийської міської ради, СМККП.

Вході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення,доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету.

**VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми**

Виконання завдань Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2021 рік» передбачено провести у 2021 році з повним використанням передбачених коштів.

Річний та проміжні звіти по використанню коштів надаються фінансовому управлінню Стрийської міської ради. Використання бюджетних коштів на реалізацію Програми враховується при складанні її на наступний фінансовий рік.

**Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК**