Додаток №1

до рішення VІІ сесії VIІІ демократичного скликання

Стрийської міської ради

від “29” квітня 2021 року

№ 314

**І. Паспорт**

**Програми “Природоохоронних заходів місцевого значення”.**

1. Дата, номер документа

про затвердження програми 28 січня 2021 р. №112\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Розробник програми *Управління житлово-комунального господарства Стрийської МР*
2. Відповідальний виконавець програми *управління житлово-комунального господарства Стрийської МР, СМККП*
3. Учасники програми *управління житлово-комунального господарства Стрийської МР, Стрийський МККП,*

*Підрядні організації, які будуть*

*приймати участь у виконанні*

*Програми*

1. Термін реалізації програми *Протягом 2021 року*
2. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми

на 2021 рік. 633,10 тис. грн

**ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.**

Основними напрямками програми є :

* використання природних ресурсів;
* забезпечення екологічної безпеки ;
* реалізація державної політики України у галузі довкілля ;
* захист життя і здоров’я населення Стрийської територіальної громади від негативного впливу зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища ;
* досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи.

**ІІІ. Мета Програми.**

Програма включає до себе пропозиції щодо фінансування основних заходів із залученням коштів місцевого бюджету, коштів державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища, коштів природних фондів. Програма передбачає виконання основних заходів організаційно-технічного характеру, які спрямовані на забезпечення покращення стану навколишнього природного середовища, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природніх ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності.

Відділами та управліннями міськвиконкому, керівникам підприємств, установ і організацій, всіх форм власності у своїй діяльності забезпечувати безумовне дотримання природоохоронного законодавства.

**IV. Перелік завдань, заходів та показників “Програми природоохоронних заходів місцевого значення ” на 2021 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | | **Заходи та показники на виконання завдання** | **Строк виконання заходу, показника** | **Виконавці заходу, показника** | **Фінансування** | | | **Очікуваний результат** |
| **Джерела** | **Обсяги, тис. грн.** | |
| **2021 рік** | | | | | | | | | |
| 1 | Озеленення міста:  Утримання та догляд за зеленими насадженнями: видалення аварійних дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев, санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста, парках, скверах, майданах ,міському кладовищі та у зоні масового відпочинку річці. Утримання та озеленення газонів, квітників, підсівання трави в зелених зонах місць загального користування та її підживлення. Висаджування квітів на квітниках та у декоративні вази по вулицях міста в парках , скверах, міському кладовищі, біля в'їзних знаків. Встановлення, монтаж та демонтаж вазонів – квітників на вуличних опорах, висадка квітів та догляд за ними. Косіння трави та видалення парослі по вулицях міста, в парках , скверах, майданах, міському кладовищі, в зоні масового відпочинку, біля в'їзних знаків, придбання дерев. |  | | Протягом 2021 року | Управління житлово-комунального господарства Стрийської МР,  СМККП | Бюджет територіальної громади | | 460,50 | Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя  Територіальної громади. |
| **Затрат**  Обсяг видатків  260,500 тис.грн. **Продукту**  Об’єм аварійних дерев, які будуть зрізані, м3–96,39  **Ефективності**  Середня вартість видалення 1 м3 аварійного дерева-2702,70 грн.  **Якості**  % видалених аварійних дерев  **Затрат**  Обсяг видатків на придбання саджанців дерев та їх висаджування 200,00 тис.грн. **Продукту**  Кількість саджанців,які треба придбати та висадити, шт. –100  **Ефективності**  Вартість придбання та висадки одного саджанця клена ясенелистого-2000,00 грн.  **Якості**  % придбаних та висаджених саджанців дерев | |
| 2. | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради (поточний ремонт) | **Затрат**  Обсяг видатків 172,60 тис.грн.  **Продукту**  Відрегульований водоприймач річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради, шт.–1  **Ефективності**  Середня вартість відновлення відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради-172,60тис. грн.  **Якості**  % відновлення | | Протягом 2021 року | Управління житлово-комунального господарства Стрийської МР | Бюджет територіальної громади | | 172,60 |  |
| **Усього:** | | | | | | | | **633,10** |  |

**V. Ресурсне забезпечення “Програми природоохоронних заходів місцевого значення”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання «Програми»** | **2021 рік** | **Усього витрат на виконання Програми** |
| Усього :  В тому числі :   * державний бюджет * державні і обласні фонди * бюджет територіальної громади субвенції інших бюджетів | **633,10 тис. грн.**  **-**  **-**  **633,10 тис. грн.** | **633,10 тис. грн.**  **633,10 тис. грн.** |

**VI. Координація та контроль за ходом виконання “Програми природоохоронних заходів місцевого значення ”.**

Звіт про виконання Програми подається щоквартально, щорічно фінансовому управлінню та відділу економічного розвитку та стратегічного планування Стрийського міськвиконкому за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним, та не пізніше ніж через місяць після завершення фінансового року. Відповідно до уточнення міського бюджету на 2021 рік вносяться, відповідно, (якщо вони будуть) і зміни до Програми.

**Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК**