| Найменування робіт (послуг) |  | Замовник | Проектна потужність у відповідних одиницях |  | Термін виконання | Кошторисна вартість |  | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2021 року |  | % готовності |  |  | Обсяг фінансування на 2021 рік | В тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державного бюджету |  | Обласного бюджету |  | Місцевого бюджету |  | Інших коштів |  |  |
| Об’єкти капітального будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Капітальний ремонт харчоблоку СЗШ №1 І-ІІІ ст.. по вул.Незалежності,11м.Стрий | СЗШ №1 |  |  |  | 2021 |  | 700 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |
| 2.Придбання лічильника РГК-40 для корпусу №1 СЗШ №1 І-ІІІ ст. м.Стрия | СЗШ №1 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 3.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реставраційно-ремонтні роботи даху у корпусі №2 СЗШ №1 І-ІІІ ст.. по вул. Незалежності,11 м.Стрий (пам’ятка архітектури кінця ХVII ст.) | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 4.Капітальний ремонт даху ССШ №4 І-ІІІ ст. по вул. Бобикевича,3 м.Стрий | ССШ №4 |  |  |  | 2021 |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 5.Капітальний ремонт частини фасаду СЗШ №6 І-Ш ст. по вул. Коперніка,1м.Стрий | СЗШ №6 |  |  |  | 2021 |  | 900 | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 6.Виготовлення проєктної документації на капітальний ремонт системи вентиляції СЗШ №7 І-ІІІ ст.по вул. Колесси,12 м.Стрий | СЗШ №7 |  |  |  | 2021 |  | 400 | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 7.Капітальний ремонт підлоги на коридорі ІІ, ІІІ поверхів Стрийського ЗЗСО І-ІІІст.№9 по вул. Грабовецькій,23 м.Стрий | ЗЗСО №9 |  |  |  | 2021 |  | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 8.Капітальний ремонт даху навчального корпусу НВК «Школа І ст. - гімназія ім.Митрополита Андрея Шептицького» по вул.Гайдамацькій,11 м.Стрий | НВК «Школа І ст.-гімназія ім.Митрополита А.Шептицького |  |  |  | 2021 |  | 950 | 950 |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |
| 9.Капітальний ремонт системи опалення НВК «ЗНЗ І ступеня № 12-ДНЗ» по вул. Головацького,5 м.Стрий | НВК «ЗНЗ І ступеня № 12-ДНЗ» |  |  |  | 2021 |  | 298 | 298 |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  |
| 10.Капітальний ремонт даху харчоблоку ДНЗ №2 по вул. Крушельницької,8 м.Стрий | ДНЗ №2 |  |  |  | 2021 |  | 450 | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 11.Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №3по вул. 1-го Листопада,2 м.Стрий | ДНЗ №3 |  |  |  | 2021 |  | 220 | 220 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |
| 12.Придбання 2-х ярусних ліжок (30шт)для ДНЗ №4м.Стрий | ДНЗ №4 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 13.Капітальний ремонт огорожі ДНЗ №6 по вул. Ленкавського,10а м.Стрий | ДНЗ №6 |  |  |  | 2021 |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 14.Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №11 по вул. Січових Стрільців,21 м.Стрий | ДНЗ №11 |  |  |  | 2021 |  | 650 | 650 |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
| 15.Придбання холодильника для ДНЗ №14 м.Стрий | ДНЗ №14 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 16.Придбання газового лічильника для ДНЗ №15 м.Стрий | ДНЗ №15 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |
| 17.Придбання коректора об’єму газу для ДНЗ №15 м.Стрий | ДНЗ №15 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 18.Придбання модему для газового лічильника для ДНЗ №15 м.Стрий | ДНЗ №15 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 19.Придбання шафи для газового лічильника для ДНЗ №15 м.Стрий | ДНЗ №15 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 20.Капітальний ремонт подвір’я ДНЗ (ясла-садок) №16 по вул. Коновальця,6 м.Стрий | ДНЗ №16 |  |  |  | 2021 |  | 298 | 298 |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  |
| 21.Придбання шафи пекарської однокамерної для ДНЗ №18 м.Стрий | ДНЗ №18 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 22.Придбання зонду витяжного пристінного для ДНЗ №18 м.Стрий | ДНЗ №18 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 23.Придбання стелажа - сушки для посуду для ДНЗ №18 м.Стрий | ДНЗ №18 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |
| 24.Придбання комп’ютера для ДНЗ №21 м.Стрий | ДНЗ №21 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 25.Придбання електричного лічильника для ДНЗ №21 м.Стрий | ДНЗ №21 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 26.Капітальний ремонт приміщення пральні ДНЗ (ясла-садок) №22 «Весняночка» комбінованого типу по вул. С.Бандери,49а м.Стрий | ДНЗ №22 |  |  |  | 2021 |  | 450 | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 27.Капітальний ремонт туалету в приміщенні міжшкільного навчально-виробничого комбінату по вул. С.Бандери,51 м.Стрий | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 28.Придбання комп’ютерів (10шт) для міжшкільного навчально-виробничого комбінату м.Стрий | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 29.Придбання проектора для станції юних натуралістів м.Стрий | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 30.Придбання токарного верстату для станції юних техніків м.Стрий | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 31.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення дитячої юнацької спортивної школи по вул.C.Крушельницької,18а в м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 32.Придбання комп’ютерів (5шт) для центру професійного розвитку педагогічних працівників м.Стрий | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 33.Придбання багатофункціонального пристрою для центру професійного розвитку педагогічних працівників м.Стрий | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |
| 34.Придбання комп’ютерів для управління освіти (3шт) | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |
| 35.Придбання багатофункціонального пристрою для управління освіти | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 36.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт фасаду відділення №1 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия» по вул. Охримовича,6 в м.Стрий | КНП «ЦПМСД» |  |  |  | 2021 |  | 49 | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 37.Придбання морозильника з ультра низькою температурою на 218л (-10-86ºС) вертикального для КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги м.Стрия» | КНП «ЦПМСД» |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |
| 38.Придбання морозильника з ультра низькою температурою на 218л (-40-86ºС) горизонтального для КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги м.Стрия» | КНП «ЦПМСД» |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |
| 39. Капітальний ремонт кардіологічного та неврологічного відділень КНП «Стрийська центральна міська лікарня»по вул.Дрогобицькій,50 м.Стрий | КНП «Стрийська центральна міська лікарня» |  |  |  | 2020-2021 |  | 6000 | 860,2 |  |  |  | 860,2 |  |  |  |  |  |  | 860,2 |  |  |  |
| 40.Капітальний ремонт корпусу паліативного відділення КНП «Стрийська центральна міська лікарня» по вул. Дрогобицькій,50 м.Стрий | КНП «Стрийська центральна міська лікарня» |  |  |  | 2021 |  | 900 | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 41.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт корпусу бактеріологічної лабораторії КНП «Стрийська центральна міська лікарня» по вул. Дрогобицькій,61 м.Стрий | КНП «Стрийська центральна міська лікарня» |  |  |  | 2021 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 42.Капітальний ремонт сходових кліток із встановленням похилих сходових платформ КНП «Стрийська центральна міська лікарня»по вул. Дрогобицькій,50 м.Стрий | КНП «Стрийська центральна міська лікарня» |  |  |  | 2021 |  | 955 | 955 |  |  |  | 955 |  |  |  |  |  |  | 955 |  |  |  |
| 43.Капітальний ремонт покрівлі шатрового даху КНП «Стрийська міська дитяча лікарня» по вул. І.Франка,8 м.Стрий | КНП «Стрий-ська міська ди-тяча лікарня» |  |  |  | 2021 |  | 800 | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 44.Придбання кисневого концентратора (об’єм 10л) для КНП «Стрийська міська лікарня» | КНП «Стрийська міська лікарня» |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 45.Капітальний ремонт м’якої покрівлі над бюветом мінеральних вод КНП Стрийської міської ради «Стрийська міська лікарня» по вул. Симона Петлюри,72 м.Стрий | КНП «Стрийська міська лікарня» |  |  |  | 2021 |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 46.Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж КНП Стрийської міської ради «Стрийська міська лікарня» по вул.Симона Петлюри,72 м.Стрий | КНП «Стрийська міська лікарня» |  |  |  | 2021 |  | 1888,916 | 1888,916 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 47.Придбання операційного стола для КНП «Стрийська ЦРЛ» | КНП «Стрий-ська ЦРЛ» |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 48.Придбання автономного джерела живлення з автоматичним включенням потужністю 120 кВт для КНП «Стрийська ЦРЛ» | КНП «Стрийська ЦРЛ» |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 49.Капітальний ремонт відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КНП «Стрийська ЦРЛ» по вул. О.Басараб,15 м.Стрий Львівської області | КНП «Стрийська ЦРЛ» |  |  |  | 2020-2021 |  | 8654,022 | 3761,1 |  |  |  | 3761,1 |  |  |  |  |  |  | 3761,1 |  |  |  |
| 50.Капітальний ремонт Стрийської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП «Стрийська ЦРЛ» по вул.О.Басараб,15 м.Стрий | КНП «Стрийська ЦРЛ» |  |  |  | 2021 |  | 462,8 | 462,8 |  |  |  | 462,8 |  |  |  |  |  |  | 462,8 |  |  |  |
| 51.Виготовлення проєктно-кошторисної документації та енергоаудиту на капітальний ремонт віконних прорізів КНП «Стрийська ЦРЛ» по вул.О.Басараб,15 м.Стрий | КНП «Стрийська ЦРЛ» |  |  |  | 2021 |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 52.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи туалетів Народного дому, пам’ятка архітектури місцевого значення (ОХ №1164-М ) по вул. Народній,6 м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 280 | 280 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 53.Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів Стрийської дитячої школи мистецтв по вул. Шевченка,24 м.Стрий | Стриська дитяча школа мистецтв |  |  |  | 2021 |  | 220 | 220 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |
| 54.Придбання комп’ютерів (5 шт) для управління житлово-комунального господарства | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |
| 55.Придбання багатофункціональних пристроїв (2шт) для управління житлово-комунального господарства | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 56.Придбання комп’ютерів (2шт) для управління соціального захисту населення | Управління соціального захис-ту населення |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |
| 57.Придбання швидкісного сканера для управління соціального захисту населення | Управління соціального захисту населення |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 58.Розроблення генерального плану м.Стрия | Виконком міської ради |  |  |  | 2017-2021 |  | 1025,8 | 436 |  |  |  | 436 |  |  |  |  |  |  | 436 |  |  |  |
| 59.Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг по вул. Шевченка,71 м.Стрий | Виконком міської ради |  |  |  | 2021-2022 |  | 556 | 556 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 60.Придбання житла для особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Куліш Оксані Ігорівні | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 61.Придбання житла для особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Джуджук Олені Ярославівні | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 62.Придбання житла для особи з числа дітей-сиріт Марківу Марку Вікторовичу | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 63.Придбання житла для особи з числа дітей-сиріт Тупіковій Анастасії Петрівні | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 64.Придбання системи електронного поіменного голосування | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |
| 65.Розроблення концепції парку Т.Шевченка м.Стрий (схема) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 66.Розроблення концепції Майдану Ринок м.Стрий (схема) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 67.Розроблення концепції проспекту Чорновола м.Стрий (схема) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 68.Розроблення концепції парку Злуки м.Стрий (схема) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 69.Придбання камер відеоспостереження для приміщення міської ради | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |
| 70.Придбання оргтехніки ( комп’ютерів, принтерів) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 71.Придбання блоків оповіщення універсальних (БОУ-300) 4 шт. | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 72.Придбання блоків керування сиренами електромеханічними ( БКСЕ) 3шт | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 73.Оплата послуг по виготовленню звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 74.Оплата послуг по виготовленню звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що підлягають продажу на земельних торгах у формі аукціону | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 75.Заходи Комплексної цільової програми «Розумне місто» на 2021-2023 роки, в т.ч. -придбання комп’ютерів – 3 шт; -придбання принтера | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 79 69 10 |  |  |  |  |  |  | 79 69 10 |  |  |  |
| 76.Облаштування в’їзду у внутрішній двір будинку по вул.Шевченка,71 зі сторони вул. Шевченка м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 77.Облаштування в’їзду у внутрішній двір будинку по вул.Шевченка,71 зі сторони вул. Олесницького м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 78.Облаштування в’їзду на паркувальний майданчик біля будинку по вул.Шевченка,71 зі сторони вул. Олесницького м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 79.Капітальний ремонт повітряної системи освітлення по вул. Грабовецькій (від ж/б №22 до з/д переїзду) м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 80.Поповнення статутного капіталу Стрийського міського комбінату комунальних підприємств на придбання: - трактора «МТЗ Беларус 82.1» (2шт) - навісного обладнання для трактора «МТЗ Беларус 82.1» - автогідропідйомника висотою 22 м - причіпа (лавета) (1шт) - віброкотка дорожнього (1шт) - вантажно-пасажирського автомобіля (2шт) - бензопили (7шт) - бензокосарки (12шт) - зварювального генератора (1шт) - фрези дорожньої - ямобура в комплекті з шнеками - кущоріза (10шт) | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 7028 1500 100 2800 98 250 1500 100 140 25 260 105 150 |  |  |  |  |  |  | 7028 1500 100 2800 98 250 1500 100 140 25 260 105 150 |  |  |  |
| 81.Поповнення статутного капіталу КП «Стрийводоканал» для придбання: - ультразвукових лічильників для встановлення на свердловинах та водозаборі(6 шт) - глибинних насосів GRUNFOS SP125-3AA із частотними перетворювачами (4шт) - переносної проливної установки для повірки витратомірів та лічильників рідини - ультразвукового портативного лічильника в комплекті з товщиноміром (50-5000мм) - придбання дозатора визначення вмісту хлору у водопровідній мережі | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2762 540 1600 150 232 240 |  |  |  |  | субвенція з м.б. м.Львова 2105,5 505,5 1600 |  | 656,5 34,5 150 232 240 |  |  |  |
| 82.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання та водовідведення» по вул. Кривій м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 83.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт «Реконструкція з заміною центральної водопровідної мережі діаметрами 630 мм та 315 мм» по вулиці Лесіва в м. Стрий Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 49 | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 84.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт стадіону «Сокіл»» по вул.Шашкевича,22 у м.Стрию Львівської області | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  | 741 | 741 |  |  |  | 741 |  |  |  |  |  |  | 741 |  |  |  |
| 85.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт спорткомплексу по вул. Коссака,9в м.Стрий | Виконавчий комітет |  |  |  | 2021 |  | 49 | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 86.Будівництво пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та учасникам АТО в м.Стрию Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2017-2021 |  | 4554,1 | 2050 |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |
| 87.Придбання та встановлення загально будинкового вузла комерційного обліку водопостачання в ж/б по вулицях | ВКБ |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  | 580 субвенція з м.б. м.Львова |  |  |  |  |  |
| 88.Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Січових Стрільців біля ж/б №6б м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 298 | 298 |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  |
| 89.Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Мазепи біля ж/б №10 м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 105 | 105 |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |
| 90.Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Стрия (1-ий пусковий комплекс) | ВКБ |  |  |  | 2019-2021 |  | 56160,4 | 54118 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| 91.Капітальний ремонт приміщення громадської організації «Союз Чорнобиль України» по вул. Січових Стрільців,10 м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 120 | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 92.Капітальний ремонт повітряної системи освітлення пішохідного мосту через залізничну колію (від вул. Вокзальної до вул. Зубенка) м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 160 | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 93.Капітальний ремонт повітряної системи освітлення по вулиці Савури м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 17,9 | 17,9 |  |  |  | 17,9 |  |  |  |  |  |  | 17,9 |  |  |  |
| 94.Капітальний ремонт повітряної системи освітлення по вулиці Шашкевича м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 67,3 | 67,3 |  |  |  | 67,3 |  |  |  |  |  |  | 67,3 |  |  |  |
| 95.Капітальний ремонт повітряної системи освітлення внутрішньо дворового проїзду по проспекту Чорновола,35 м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 96.Капітальний ремонт повітряної системи освітлення по вулиці Січових Стрільців,14 м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 27 | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 97.Капітальний ремонт повітряної системи освітлення по вулиці Січових Стрільців,18а м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 27 | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 98.Капітальний ремонт вул. Героїв Крут м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 220 | 220 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |
| 99.Капітальний ремонт провулку (від вул. Заньковецької до вул. П.Мирного) м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 1400 | 1400 |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |
| 100.Капітальний ремонт тротуару по вул.50- річчя УПА біля ж/б №5,7 м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 290 | 290 |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |
| 101.Капітальний ремонт тротуару по вул..Тарнавського м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 750 | 364,6 |  |  |  | 364,6 |  |  |  |  |  |  | 364,6 |  |  |  |
| 102.Капітальний ремонт тротуару по вул.Сколівській (від входу в парк Т.Г.Шевченка до з/д переїзду(парна сторона)) м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 1400 | 1296 |  |  |  | 1296 |  |  |  |  |  |  | 1296 |  |  |  |
| 103.Капітальний ремонт тротуару по вул.Заньковецької (від вул. Болехівської до вул. Шашкевича(парна сторона)) м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 1196 | 1196 |  |  |  | 1196 |  |  |  |  |  |  | 1196 |  |  |  |
| 104.Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Коссака біля ж/б 4б м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2017-2021 |  | 583 | 287,5 |  |  |  | 287,5 |  |  |  |  |  |  | 287,5 |  |  |  |
| 105.Капітальний ремонт вул.Запорізької Січі (від вул. Дрогобицької до ж/б №22) коригування м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 780 | 780 |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |
| 106.Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Хмельницького, біля ж/б №15-17 м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 240 | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 107.Капітальний ремонт тротуару по вул.Коссака, біля ж/б №11 м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 420 | 420 |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |
| 108.Капітальний ремонт тротуару по вул. 50-річчя УПА біля ж/б №3 м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 245 | 245 |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |
| 109.Капітальний ремонт тротуару по вул. 1-го Листопада (від вул. Шевченка до ж/б№10, права сторона) м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 720 | 720 |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |
| 110.Капітальний ремонт тротуару по вул. Красівського, біля ж/б №26,28 м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 111.Капітальний ремонт тротуару по вул. Січових Стрільців, біля ж/б №8а м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 298 | 298 |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  |
| 112.Капітальний ремонт тротуару по вул. Олесницького (від ж/б №8 до вул. С. Бандери) м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 620 | 620 |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |
| 113.Капітальний ремонт тротуару по вул. Дрогобицької (від ж/б №2 до вул. Руської) м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 760 | 760 |  |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  |
| 114.Капітальний ремонт тротуару по вул. Грабовецькій (від ж/б №106 до ж/б №114) м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 290 | 290 |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |
| 115.Капітальний ремонт тротуару по вул. Успенській, біля ж/б №12 м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 299 | 299 |  |  |  | 299 |  |  |  |  |  |  | 299 |  |  |  |
| 116.Капітальний ремонт тротуару по вул. С.Бандери (від вул. Сагайдачного до вул. Лепкого) м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 245 | 245 |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |
| 117.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вул. Скибінського м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 49 | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 118.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару провулку від вул. Набережної до вул. Скибінського м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 119.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару по вул. Січових Стрільців від ж/б №2 до вул Коссака м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 49 | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 120.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво кільця «Дрогобицька – Промислова» м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 49 | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 121.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво дороги з влаштуванням кільця на повороті вул. Промислова до вул. Нижанківського м.Стрий | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 122.Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Нова (від вул.Польова до буд.№14) в с.Кавське Стрийського району Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 1627,8 | 1627,8 |  |  |  | 1627,8 |  |  |  |  |  |  | 1627,8 |  |  |  |
| 123.Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради Стрийського району Львівської області(поточний ремонт) | Управління житлово –комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 172,6 | 172,6 |  |  |  | 172,6 ФОНПС |  |  |  |  |  |  | 172,6 ФОНПС |  |  |  |
| 124.Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по вул. Лісова в с.Угерсько | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 49 | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 125.Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Угерсько | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 979,3 | 979,3 |  |  |  | 979,3 |  |  |  |  |  |  | 979,3 |  |  |  |
| 126.Капітальний ремонт тротуару по вул.І.Франка в с.Угерсько Стрийського району Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2019-2021 |  | 1213,352 | 699,3 |  |  |  | 699,3 |  |  |  |  |  |  | 699,3 |  |  |  |
| 127.Капітальний ремонт вул. Шевченка с.П’ятничани | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 128.Капітальний ремонт даху Народного дому с.Лисятичі Стрийського району Львівської області | Управління культури |  |  |  | 2021-2022 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 129.Капітальний ремонт дороги по вул. Цегельна с.Лисятичі | Управління культури |  |  |  | 2021 |  | 400 | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 130.Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ «Веселка» по вул. І.Франка с.Семегинів | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 131.Облаштування футбольного майданчика з штучним покриттям с.Жулин (будівництво) | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 132.Капітальний ремонт вул. Довгої с.Добрівляни | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 133.Придбання камер відеоспостереження с.Добряни | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 134.Капітальний ремонт повітряної системи освітлення в с.Піщани Стрийського району Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 135.Капітальний ремонт волейбольного майданчика в с.Ярушичі Стрийського району Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 136.Капітальний ремонт вул. Гайдамацької в с.Піщани Стрийського району Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 400 | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 137.Капітальний ремонт вул. Л.Українки в с.Стриганці Стрийського району Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 138.Будівництво футбольного міні-поля зі штучним покриттям по вул. Паркова с.Підгірці Стрийського району Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 900 | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 139.Капітальний ремонт вул. Професора Білика с.Верчани Стрийського району Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 140.Капітальний ремонт вул. І.Франка у с.Лани-Соколівські | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 141.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт санвузлів СЗШ І-ІІ ст. с.Сихів | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 142.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт санвузлів фельдшерсько-акушерського пункту с.Зарічне | КНП «Стрийська ЦРЛ» |  |  |  | 2021 |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 143.Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького в смт.Дашава | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 144.Капітальний ремонт скверу Б.Хмельницького (художнє оформлення архітектурного ансамблю центральної частини) смт.Дашава Стрийського району Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 297,6 | 297,6 |  |  |  | 297,6 |  |  |  |  |  |  | 297,6 |  |  |  |
| 145.Капітальний ремонт ліній вуличного освітлення с.Загірне Стрийського району Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 146.Капітальний ремонт шатрової покрівлі Йосиповицького ДНЗ «Вишенька» | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  | 250 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 147.Реконструкція внутрішніх туалетів в корпусі №1 Загірненської ЗОШ І-ІІст. | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 148.Виготовлення проєктно- кошторисної документації «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та інженерних споруд с.Загірне Стрийського району Львівської області» | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |
| 149.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію системи водопостачання центральної частини смт.Дашава Стрийського району Львівської області. | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 150.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на інженерні споруди системи водовідведення смт.Дашави | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 151.Будівництво дитячої дошкільної установи с.Слобідка | ВКБ |  |  |  | 2021-2022 |  | 11538,9 | 11538,9 |  |  |  | 954 |  |  |  |  |  |  | 954 |  |  |  |
| 152.Капітальний ремонт вул. І. Франка від №58 до №116 с.Стрілків Стрийського району Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 546 | 546 |  |  |  | 546 |  |  |  |  |  |  | 546 |  |  |  |
| 153.Капітальний ремонт вул. Олесницького від буд.№3 до вул. С.Бандери с.Слобідка | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 1256,5 | 332,8 |  |  |  | 332,8 |  |  |  |  |  |  | 332,8 |  |  |  |
| 154.Виготовлення детального плану території ділянки для будівництва та обслуговування дитячого спортивного майданчика в с.Бережниця | Виконавчий комітет |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 155.Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Олексичі | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 156.Капітальний ремонт дороги по вул. Нижанківського в с.В.Дідушичі Стрийського району Львівської області | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 909,4 | 909,4 |  |  |  | 909,4 |  |  |  |  |  |  | 909,4 |  |  |  |
| 157.Капітальний ремонт даху Великодідушицької опорної СЗШ І-ІІІ ступенів Стрийського району Львівської області | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  | 1597,8 | 1597,8 |  |  |  | 1597,8 |  |  |  |  |  |  | 1597,8 |  |  |  |
| 158.Капітальний ремонт даху в дошкільному навчальному закладі «Півник» в с.В.Дідушичі Стрийського району Львівської області | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  | 719,6 | 719,6 |  |  |  | 719,6 |  |  |  |  |  |  | 719,6 |  |  |  |
| 159.Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт санвузлів СЗШ І ст.с.Угольна | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 160.Капітальний ремонт частини вулиці Молодіжна від господарства №2 до господарства №14 с.Нежухів | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 400 | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 161.Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в с.Завадів | ВКБ |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 162.Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Завадів | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 163.Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Голобутів | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 164.Капітальний ремонт водовідведення та гідроізоляції фундаменту в Нежухівській СЗОШ І-ІІІ ступенів Стрийського району Львівської області | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  | 199 | 199 |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |
| 165.Реконструкція спортивного залу Нежухівської СЗШ І-ІІІст. | ВКБ |  |  |  | 2020-2021 |  | 7200 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| 166.Виготовлення детального плану території для будівництва очисних споруд с.Ланівка | Виконавчий комітет |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 167.Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Ланівка | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 168.Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика с.Ланівка | ВКБ |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 169.Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях Ярослава Мудрого та Заводська с.Райлів | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 170.Будівництво огорожі дитячого майданчика с.Райлів | ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 171.Капітальний ремонт подвір’я Олексицької ЗОШ І-ІІст по вул. І.Франка с.Олексичі | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  | 161,2 | 161,2 |  |  |  | 161,2 |  |  |  |  |  |  | 161,2 |  |  |  |
| 172.Капітальний ремонт огорожі дошкільного навчального закладу ясла-сад «Теремок» по вул. С.Бандери,15 смт.Дашава | Управління освіти |  |  |  | 2021 |  | 70,3 | 70,3 |  |  |  | 70,3 |  |  |  |  |  |  | 70,3 |  |  |  |
| 173.Влаштування однорівневої кільцевої транспортної розв’язки на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп км 614+630 м.Стрий. | Служба автомо-більних доріг у Львівській області ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 620 | 620 |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |
| 174.Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через м.Вінницю) на ділянці км 0+000-км 44+230, Львівська обл. | Служба автомо-більних доріг у Львівській області ВКБ |  |  |  | 2021 |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 175.Субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічної бази Стрийської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (придбання принтерів – 3 шт) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 176.Субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічної бази Стрийської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (придбання комп’ютерів – 8 шт) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |
| 177.Субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічної бази Стрийського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області (придбання твердопаливного котла) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 178.Субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічної бази Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області (придбання 10 переносних ПК-планшетів) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 179.Субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічної бази Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області (придбання 5-ти термопринтерів) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 180.Субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічної бази Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області (придбання 12 боді камер) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 181.Субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічної бази Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області (капітальний ремонт автомобільних гаражів за адресою вул..Коссака,11, м.Стрий) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 182.Субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічної бази військової частини А 2847 (придбання генераторів дизельних Hyundai DHY 6500L – 2шт)) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 183. Субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічної бази військової частини А 2847 (придбання автомату захисту мережі) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 184.Субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічної бази військової частини А 2847 (придбання ноутбуків -3 шт) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 185.Субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічної бази військової частини А 2847 (придбання принтерів МФУ Canon Pixma G2411-3 шт) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 186.Субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічної бази військової частини А 2847 (придбання телевізорів LED – 3 шт) | Виконком міської ради |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| Всього коштів бюджету розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77990,7 172,6 ФОНПС |  |  |  |  | 2685,5 субвенція з місце-вого бюджету м.Львова |  | 75305,2 172,6 ФОНПС |  |  |  |
| ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ, РЕМОНТНІ РОБОТИ ПО ЯКИХ ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВОДИТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9741,1 |  |  |  |  |  |  | 9741,1 |  |  |  |
| 1.Поточний ремонт проїзду між вул.Вітовського та вул.Калнишевського м.Стрия | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 198 |  | 198 |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |
| 2.Поточний ремонт вул. Дорошенка м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3.Поточний ремонт вул. Коновальця м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 49 |  | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 4.Поточний ремонт вул. Шептицького м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 5.Поточний ремонт вул. Грабовецької м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 6.Поточний ремонт вул.Устияновича м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 45 |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 7.Поточний ремонт вул. Головацького м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 8.Поточний ремонт вул.Морозенка м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 9.Поточний ремонт вул. Вишневої м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 10.Поточний ремонт вул.Яворницького м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 195 |  | 195 |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |
| 11.Поточний ремонт вул. Промислової м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 12.Поточний ремонт об’їздної дороги навколо цвинтаря від вул. Добрівлянської до вул. Нижанківського | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 160 |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 13.Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Коссака біля ж/б,17 м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 160 |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 14.Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Валовій, біля ж/б №6-10 м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 190 |  | 190 |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 15.Поточний ремонт внутрішньо-дворового проїзду по вул. Габовецькій,115,117,119 м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 198 |  | 198 |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |
| 16.Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Коновальця,7 м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 17.Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Івана Павла ІІ м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 78 |  | 78 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
| 18.Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Юрія Липи,8 м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 49 |  | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 19.Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул. Б.Хмельницького, біля ж/б №24 м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 199 |  | 199 |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |
| 20.Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вулиці Лани м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 160 |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 21.Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду Майдан Ринок,7-8 м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 199 |  | 199 |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |
| 22.Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду Майдан Ринок,9-10 м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 199 |  | 199 |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |
| 23.Поточний ремонт тротуару по вул. Підзамче (від провулку Болехівський до ж/б №37) м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 135 |  | 135 |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |
| 24.Поточний ремонт тротуару по вул. Колесси, біля ж/б №7 м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 165 |  | 165 |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |
| 25.Поточний ремонт тротуару по вул.Грабовецькій (від СЗШ №9 до з/д переїзду) м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 190 |  | 190 |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 26.Поточний ремонт тротуару по вул. Добрівлянській, біля ж/б №64 м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 145 |  | 145 |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |
| 27.Поточний ремонт тротуару по вул. Красівського, біля ж/б №30а м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 196 |  | 196 |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |
| 28.Поточний ремонт тротуару по вул. Кривій (від вул. Шашкевича, до вул. Устияновича) м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 190 |  | 190 |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 29.Поточний ремонт тротуару по вул. Успенській( від ж/б №5 до вул. Устияновича) м.Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 175 |  | 175 |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |
| 30.Виготовлення паспорта дороги по вул. Мірчука м. Стрий | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 31.Поточний ремонт вул. Церковна в с.Кути | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 32.Поточний ремонт вул. С.Бандери в с.Луги | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 33.Поточний ремонт вул.Грушевського до примикання з вул.Шевченка в с.Пукеничі | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 34.Поточний ремонт вул. Сонячній с.Добряни | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 35.Поточний ремонт вул. Івана Сірка с.Добрівляни | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 36.Поточний ремонт вул. Довгій с.Заплатин | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 37.Поточний ремонт вул. С.Бандери с.Заплатин | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 38.Поточний ремонт вул. А.Шептицького в смт.Дашава | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 199,1 |  | 199,1 |  |  | 199,1 |  |  |  |  |  |  | 199,1 |  |  |  |
| 39.Виготовлення паспорта дороги по вул. Вишнева с.Лотатники | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 40.Виготовлення паспорта дороги по вул. С.Бандери с.Лотатники | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 41.Виготовлення паспорта дороги по вул. І.Франка в с.Бережниця | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 42.Виготовлення паспорта дороги по вул. Л.Українки в с.Бережниця | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 43.Виготовлення паспорта дороги по вул. Грушевського в с.Бережниця | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 44.Виготовлення паспорта дороги по вул. Спортивна в с. Бережниця | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 45.Поточний ремонт провулку №1 між вулицями Грушевського та Молодіжна с.Нежухів | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 295 |  | 295 |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |  |
| 46.Поточний ремонт провулку між вулицями Миру та Стрийська с.Нежухів | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 295 |  | 295 |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |  |
| 47.Поточний ремонт провулку між вулицями І.Франка та Грушевського с.Нежухів | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 48.Поточний ремонт вулиці Вишнева с.Завадів | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 49.Поточний ремонт вулиці К.Шмідта с.Завадів | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 280 |  | 280 |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 50.Поточний ремонт вулиці Франка с.Голобутів | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 290 |  | 290 |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |
| 51.Поточний ремонт вулиці Шкільна с.Голобутів | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 52.Поточний ремонт вулиці Шевченка (від № 29 по № 63) с.Ланівка | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 290 |  | 290 |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |
| 53.Поточний ремонт вулиці Гагаріна (від № 29 по № 63) с.Ланівка | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 210 |  | 210 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |
| 54.Поточний ремонт вулиці Зарічна с.Райлів | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 130 |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |
| 55.Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний (середній) ремонт дороги С141809 Слобідка-Журавно | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 312 |  | 312 |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |
| 56.Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний (середній) ремонт дороги С141813 Баня Лисовицька – Лани Соколівські | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 76 |  | 76 |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |
| 57.Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний (середній) ремонт дороги С141818 Стрілків – Дідушичі | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 236 |  | 236 |  |  | 236 |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |
| 58.Влаштування зовнішнього освітлення автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп км 612+910- км 618+350 | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 59.Виготовлення паспорта дороги по вул. Нова с. Кавсько | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 60.Виготовлення паспорта дороги по вул. Лісовій в с.Угерсько | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 61.Виготовлення паспорта дороги по вул. Шевченка в с.Угерсько | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 62.Виготовлення паспорта дороги по вул. Цегельна с.Лисятичі | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 63.Виготовлення паспорта дороги по вул. Б.Хмельницького с.Дашава | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 64.Виготовлення паспорта дороги по вулЦерковна в с.Кути | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 65.Виготовлення паспорта дороги по вул. С.Бандери в с.Луги | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 66.Виготовлення паспорта дороги по вул. Грушевського в с. Пукеничі | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 67.Виготовлення паспорта дороги по вул. Сонячна в с.Добряни | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 68.Виготовлення паспорта дороги по вул. І.Сірка в с.Добрвляни | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 69.Виготовлення паспорта дороги по вул. Гайдамацька в с.Піщани | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 70.Виготовлення паспорта дороги по вул. Л.Українки в с.Стриганці | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 71.Виготовлення паспорта дороги по вул. Професора Білика в с.Верчани | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 72.Виготовлення паспорта дороги по вул. І.Франка в с.Лани Соколівські | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 73.Виготовлення паспорта дороги по вул. І.Франка в с.Стрілків | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 74.Виготовлення паспорта дороги по вул.Шевченка в с.Олексичі | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 75. Виконання інженерно-геодезичних робіт на об’єкті північно-об’їздної дороги | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 49 |  | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 76.Облаштування секторної доріжки на міському кладовищі м.Стрия | Управління житлово-комунального господарства |  |  |  | 2021 |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| БЛАГОУСТРІЙ МІСТА | ВЖКГ,промис-ловості, транс-порту і зв’язку |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 50039 |  |  |  |  |  |  | 50039 |  |  |  |
| ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА | ВЖКГ,промис-ловості, транс-порту і зв’язку |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1172,4 |  |  |  |  |  |  | 1172,4 |  |  |  |
| Утримання автомобільних доріг | ВЖКГ,промис-ловості, транс-порту і зв’язк у |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 23790 |  |  |  |  |  |  | 23790 |  |  |  |
| Перелік регіональних програм міського бюджету м.Стрия на 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.«Програма розвитку Комунального неко-мерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия на 2021рік» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 4407,4 |  |  |  |  |  |  | 4407,4 |  |  |  |
| 2.«Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 8757,7 |  |  |  |  |  |  | 8757,7 |  |  |  |
| 3.Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна районна лікарня |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 15085,3 |  |  |  |  |  |  | 15085,3 |  |  |  |
| 4. Програма сталого розвитку КП «Стрийська міська лікарня |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 3279 |  |  |  |  |  |  | 3279 |  |  |  |
| 5.«Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня». |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1939,6 |  |  |  |  |  |  | 1939,6 |  |  |  |
| 6.«Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства «Стрийський пологовий будинок» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2093,9 |  |  |  |  |  |  | 2093,9 |  |  |  |
| 7..«Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства «Стрийська міська стоматологічна поліклініка» на 2021 рік |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 829,4 |  |  |  |  |  |  | 829,4 |  |  |  |
| 8.«Програма сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 9.Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю виконавчого комітету Стрийської міської ради |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 10. Програма «Проведення заходів із землеустрою на 2021 рік» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  |  |  | 506 |  |  |  |
| 11.Програма забезпечення розроблення гене-рального плану міста Стрия на 2017-2020 роки. |  |  |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  |  |  | 436 |  |  |  |
| 12.Програма «Розроблення детальних планів території на 2021 рік» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |
| 13.Програма «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах на 2021 рік» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 14.Програма «Оплата послуг по виготовленню експертних грошових оцінок земельних ділянок» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 15.Програма стан забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності у місті Стрий та Стрийському районі на 2020 рік» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |
| 16. Програма розвитку надання адміністративних послуг у сфері громадянства. Імміграції та реєстрації фізичних осіб Стрийським міським відділом Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на 2021-2022 роки |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 17.Програма забезпечення ефективної діяльності Стрийської ДПІГУ ДПС у Львівській області на 2021 рік |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 18.Цільова програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Стрийської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 19.Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у м.Стрию Львівської області на 2019-2021 роки |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |
| 20. Програма «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 21. Програма благоустрою на 2021 рік |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 50039 |  |  |  |  |  |  | 50039 |  |  |  |
| 22. Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2021 рік |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 14879,5 |  |  |  |  |  |  | 14879,5 |  |  |  |
| 23. Програма «Встановлення системи відео спостереження для охорони громадського порядку та безпеки на2021рік.» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 24. Програма «Водопровідно-каналізаційне господарство» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 403 |  |  |  |  |  |  | 403 |  |  |  |
| 25. Програма природоохоронних заходів місцевого значення |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1172,6 |  |  |  |  |  |  | 1172,6 |  |  |  |
| 26. Програма «Експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 27. Програма «Утримання окремих об’єктів благоустрою» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1016,8 |  |  |  |  |  |  | 1016,8 |  |  |  |
| 28. Програма «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2021 рік» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 23671,7 |  |  |  |  |  |  | 23671,7 |  |  |  |
| 29. Програма «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2021 рік |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 23790 |  |  |  |  |  |  | 23790 |  |  |  |
| 30. Програма «Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша місцева інформація» на 2021 рік |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 661.9 |  |  |  |  |  |  | 661.9 |  |  |  |
| 31.Програма «Охорона та збереження пам’яток культурної спадщини на 2021 рік» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |
| 32. Програма використання коштів для накопичення матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту Стрийської міської ради на 2021 рік |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |
| 33. Програма зайнятості населення міста Стрия на 2020-2022 роки |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 34.Комплексна програма «Соціальний захист та підтримка незахищених категорій населення» на 2021 рік |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 35428,2 |  |  |  |  |  |  | 35428,2 |  |  |  |
| 35.Комплексна програма Підтримка учасників АТО(ООС) та членів їх сімей на 2021 рік |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 36. Програма «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших громадських організацій» на 2021 рік |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 137,7 |  |  |  |  |  |  | 137,7 |  |  |  |
| 37. Програма «Енергозбереження для населення на 2021 роки» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 38.Програма «Фінансова підтримка Муніципального камерного чоловічого хору «Каменяр |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 939,9 |  |  |  |  |  |  | 939,9 |  |  |  |
| 39. Програма «Духовність рятує світ» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 40.Програма «Фінансова підтримка ФК «Скала Стрий» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 41. Програма «Підтримка видавництва книг, інформаційних видань, брошур» на 2021 рік |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |
| 42.Комплексна цільова програма «Розумне місто» на 2021-2023 роки |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |
| 43.Програма «Забезпечення ефективної діяльності територіального сервісного центру МВС №4645» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 374 |  |  |  |  |  |  | 374 |  |  |  |
| 44. Програма «Народ і армія –Єдині» щодо підтримки військовослужбовців військової частини А 2847 під час виконання бойових завдань в зоні проведення ООС на Сході України |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |
| 45. Програма «Підтримка сільського футболу» |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |

Керуючий справами міськвиконкому							Оксана Затварницька