Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

від 17 березня 2022року

№86

**ПАСПОРТ**

**Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ініціатор розроблення Програми | *Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради* |
| 2. Дата, номер документа  про затвердження програми | *27.01.2022р.№ 913* |
| 3.Розробник програми | *Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради* |
| 4.Відповідальний виконавець програми | *Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради, Стрийський МККП* |
| 5. Учасники програми | *Стрийський міський комбінат комунальних підприємств,*  *Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради,* |
| 6.Термін реалізації програми | *протягом 2022року* |
| 7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього, у тому числі: | *33 267,80тис. грн.* |
| 7.1. коштів територіальної громади | *33 267,80 тис. грн.* |

**ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.**

Однією з найважливіших проблем, на розв’язання якої спрямована Програма, є покращення стану інфраструктури доріг, придання естетично привабливого вигляду населеним пунктам Стрийської територіальної громади , покращення умов проживання мешканців.

**ІІІ. Мета Програми.**

Створення безпечних умов дорожнього руху,забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, реалізація заходів “Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийської територіальної громади на 2022 рік”.

**IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми«Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | | ***Назва завдання*** | ***Заходи та показники на виконання завдання*** | ***Строк виконання заходу, показника*** | | | ***Виконавці заходу, показника*** | ***Фінансування*** | | | ***Очікуваний результат*** | |
| ***Джерела*** | ***Обсяги, тис. грн.*** | |
| ***2022 рік*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури в населених пунктах Стрийської територіальної громади : утриманнятехнічнихзасобіврегулюваннядорожньогоруху, асамедорожніхзнаків, інформаційнихщитів, табло, сигнальнихстовпчиків, транспортнихтапішохіднихогороджень, нанесеннядорожньоїрозміткинадорогахміста, утриманнясвітлофорних об’єктів,тощо,вивезенняпобутовихвідходів, дорожньогозмету, ліквідаціястихійнихнагромадженьсміття, опалого листя,утриманнямережідощовоїканалізаціївулицьміста, утриманнядорігтамісцьзагальногокористуваннявосінньо - зимовийперіод, утримання дорігвзимовийперіод (ліквідаціяямковості),утримання доріг(ліквідація ямковості),здійснення технічного нагляду за влаштуванням дорожньої розмітки, утримання секторних доріжок на міському кладовищі. | | **Затрат**  Обсяг видатків на утримання дорожньої інфраструктури Стрийської ТГ,  15 360,80 тис.грн.  **Продукту**  Кількість місяців утримання дорожньої інфраструктури – 12  **Ефективності**  Виконання робіт з утримання дорожньої інфраструктури в розрахунку на 1 місяць - 1280,06 тис. грн.  **Якості**  % виконання робіт | | Протягом 2022 року | Управління житлово-комунального господарстваСтрийської міської ради, Стрийськийміський комбінат комунальних підприємств | | БюджетТГ | | **15 360,80** | | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг. |
| 2. | Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури:  м. Стрий  - поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Добрівлянська, 72, м.Стрий  -поточний ремонт внутрішньодворового проїзду між буд.10 та буд.12 по вул..Болехівська, м.Стрий  - поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Котляревського, 11 та Бачинської, 7, м.Стрий  - поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.В.Івасюка, 22, м.Стрий  - поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Січових Стрільців, 8а, м.Стрий  - поточний ремонт тротуару по вул.Січових Стрільців, 8а, м.Стрий  - поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Січових Стрільців, 18, м.Стрий  - поточний ремонт тротуару по вул.Н.Літописцям.Стрий  -поточний ремонт провулку ж/б №5 по вул.Сірка до ж/б по вул. С.Бандери,44ам.Стрий  - поточний ремонт тротуарів і під’їзні дороги вул.Ленкавського,4а,4б,6,6а,8,8ам.Стрий  -поточний ремонт вул.Вахнянинам.Стрий  - поточний ремонт тротуару по вул.Підзамче (від провулку Бляхарський до будинку №37 по вул.Колесси) м.Стрий  - поточний ремонт тротуару навпроти ж/б по вул.Новаківського,10 в м.Стрий  -поточний ремонт тротуару від ж/б №10 до ж/б №12 по вул.Новаківського в м.Стрий  - поточний ремонт тротуару навпроти ж/б №12 по вул.Новаківського в м.Стрий  - поточний ремонт тротуару від ж/б №12 до ж/б №14 по вул.Новаківського в м.Стрий  - поточний ремонт дороги по вул.Героїв Крут М.Стрий  - поточний ремонт міждворового проїзду по вул.Б.Хмельницького,76м.Стрий  -поточний ремонт внутрішньодворового заїзду у м.Стрий по вул.С.Бандери,44А  -поточний ремонт дороги по вул.Заньковецької в м.Стрий  -поточний ремонт вул.О.Кобилянської в м.Стрий  -поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул Успенська,5, м.Стрий  - поточний ремонт вул.Зарицької в м.Стрий  -поточний ремонт вул.Нігояна в м.Стрий  -поточний ремонт тротуару по вул.Добрівлянська біля буд.44-58 в м.Стрий  -поточний ремонт тротуару у провулку від вул.Коссака,7 ("Каффа") до вул.Січових Стрільців,12Б (початкова школа І ступеня №11) у м.Стрий  -поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Ленкавського,3, м.Стрийпоточний -поточний ремонт внутрішньодворового проїзду між ж/б 89 поввул.Львівська, ж/б №7,9 по вул.Лесіва, ж/б №8 Коссака в м.Стрий  -поточний ремонт тротуару по вул.Колесси від ж/б №21 до ж/б №37 в м.Стрий  - поточний ремонт тротуару по вул.Б.Хмельницького від ж/б №4 до ж/б №8 в м.Стрий  - поточний ремонт вул.Савурим.Стрий  -поточний ремонт дороги від об'їзної (кільця) до центрального пляжу м.Стрий  - поточний ремонт внутрішньодворового проїзду на майдані Ринок,15-20м.Стрий  - виготовлення паспорту на дорогу по вул.Винницькогом.Стрий  -поточний ремонт тротуарів по вул.Кобилянськоїм.Стрий  - поточний ремонт вул.50 річчя УПА,5м.Стрий  - поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Коссака,13м.Стрий  - Поточний ремонт провулку від вул.Коссака до вул.Львівськам.Стрий  **Добрянський старостинський округ**  -поточний ремонт вул.Чорновола в с.Добряни  - поточний ремонт вул..Б.Хмельницького в с.Добряни  - поточний ремонт вул.Зваричівська в с.Добряни  - виготовлення паспорту на дорогувул.Коновальцяс.Добряни  -поточний ремонт вул.Лісна в с.Заплатин  -поточний ремонт вул.Стуса в с.Заплатин  - поточний ремонт вул.Польовас.Добрівляни  - виготовлення паспорту на дорогу від вул. Стрийська до вул.Сонячна у с.Добряни  - виготовлення паспорту на дорогу від вул.Стрийська до вул.Б.Хмельницького у с.Добряни  - поточний ремонт вул.Довгоїс.Добрівляни  **Подорожненськийстаростинський округ**  - поточний ремонт вул.В.Івасюка в с.Подорожнє  - поточний ремонт вул.Шевченка в с.Сихів  -поточний ремонт вул.Верховина в с.Сихів  **Великодідушицькийстаростинський округ**  -поточний ремонт тротуару біля адмінбудинкустаростинського округу с.В.Дідушичі  -поточний ремонт вул. Нижанківського в с.В.ДідушичіСтрийського району Львівської області  -поточний ремонт вул. С.Бандери в с.ВеликіДідушичіСтрийського району Львівської області  -поточний ремонт вул.Бобикевича в с.МаліДідушичіСтрийського району Львівської області  **Угерськийстаростинський округ**  -поточний ремонт вул.Козацька в с.Угерсько  -поточний ремонт вул.Галицька в с.Угерсько  -поточний ремонт вул.Зелена в с.Угерсько  -поточний ремонт вул.Івана Франка в с.Вівня  -поточний ремонт вул.Лесі Українка в сКавське.  -поточний ремонт вул.Нова в с.Вівня  -поточний ремонт тротуару в сквері по вул.І.Франка,с.Угерсько  **Лисятицькийстаростинський округ**  -поточний ремонт вул.Довга в с.П’ятничани  - поточний ремонт вул.Церковна в с.Лисятичі  - поточний ремонт вул.Олесницького в с.Лисятичі  - поточний ремонт вул.Церковна від №2 по №8 в с.Кути  - поточний ремонт вул.Коновальця в с.Луги  - поточний ремонт вул.Довга в с.Луги  - поточний ремонт вул.Л.Українки в с.Пукеничі  - поточний ремонт вул.Грушевського в с.Пукеничі  **Жулинський старостинський округ**  **-**поточний ремонт вул.Зелена в с.Братківці  - поточний ремонт вул.Шевченка в с.Братківці  **Підгірцівськийстаростинський округ**  - Поточний ремонт вул.24 Серпня від км 00+080 до км 00+220 в с Підгірці  **Дашавськийстаростинський округ**  - поточний ремонт вул.Федьковича в смт. Дашава  - поточний ремонт вул.М.Вовчка в смт. Дашава  - поточний ремонт вул.Лісова в с.Йосиповичі  - поточний ремонт перехрестя вул.Л.Українки та С.Бандери в смт.Дашава  - виготовлення паспорту на дорогу по вул.Лісова в с.Йосиповичі  **Миртюківськийстаростинський округ**  **-**поточний ремонт тротуару на кладовищі в с.Стрілків  - поточний ремонт вул.Л.Українки в с.Миртюки від буд.22 до вул.Незалежності  - виготовлення паспорту на дорогу по вул.Сагайдачного у с.Стрілків  - виготовлення паспорту на дорогу по вул.Лесі Українки у с.Стрілків  - виготовлення паспорту на дорогу по вул.Незалежності у с.Стрілків  -виготовлення паспорту на дорогу по вул.Шевченка у с.Лотатники  **Нежухівськийстаростинський округ**  -виготовлення паспорту на дорогу вул.Л.Українкис.Голобутів  -поточний ремонт вул..Шмідта в с.Завадів  -поточний ремонт вул..Я.Мудрогос.Райлів  -поточний ремонт провулку між вул.І.Франка і вул.Шевченка в с.Ланівка | | **Затрат**  Обсяг видатків на проведення поточного ремонту,  17 725,00тис.грн.  **Продукту**  Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт, тис. м. кв. – 14,38  **Ефективності**  Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту- 1232,00грн.  **Якості**  Темп зростання порівняно з попереднім роком, %  **Затрат**  Обсяг видатків вигот.паспортів доріг 182,00 тис.грн.  **Продукту**  К-сть паспортів –10 шт.;  **Ефективності**  Середня вартість 1 паспорту -18,222тис.грн.;  **Якості**  % виготовлення | | Протягом 2022року | Управління житлово-комунального господарства  Стрийської МР | | БюджетТГ | | **17907,00** | | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг. |
| **Усього на етап або програму:** | | | | | | | |  | | **33 267,80** | |  |

**V.Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми*.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання «Програми»** | **2022 рік** | **Усього витрат на виконання Програми** |
| Усього :  В тому числі :   * державний бюджет * державні і обласні фонди * бюджет територіальної громади * субвенції інших бюджетів | **33 267,80 тис. грн.**  **-**  **-**  **33 267,80 тис.грн.** | **33 267,80тис. грн.**  **33 267,80 тис. грн.** |

Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів управлінню житлово-комунального господарстваСтрийської міської ради, СМККП, та підрядними організаціями.

Вході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення,доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету.

**VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми**

Виконання завдань Програми «Утриманнятарозвитокдорігтадорожньоїінфраструктурина 2022рік» передбачено провести у 2022 році з повним використанням передбачених коштів.

Річний та проміжні звіти по використанню коштів надаються фінансовому управлінню Стрийської міської ради. Використання бюджетних коштів на реалізацію Програми враховується при складанні її на наступний фінансовий рік.

**Керуюча справами міськвиконкому Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА**