Додаток №1

до рішення ХVІІІ сесії VIII демократичного скликання

Стрийської міської територіальної громади

від “24” лютого 2022 року № 1011

**І. Паспорт**

**«Програма про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках на 2022 рік»**

1. Дата, номер документа

про затвердження програми *24.02.2022р. № 1011\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. Розробник програми *ВКБ Стрийської міської ради*
2. Відповідальний виконавець програми *ВКБ Стрийської міської ради*

4. Учасники програми *ВКБ Стрийської міської ради, Підрядні організації,які*

*будуть Приймати участь*

*у виконанні Програми*

1. Термін реалізації програми *протягом 2022 року*
2. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми на 2022 рік. *- 4903,94 тис. грн*.

**ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.**

Однією із найважливіших проблем, на розв’язання якої спрямована Програма, є збереження цілісності будівель та продовження їхньої експлуатації.

**ІІІ. Мета Програми.**

Забезпечити нормальне функціонування будівель за їх призначенням і не допустити руйнацій, або аварійності

**IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Заходи та показники на виконання завдання** | **Строк виконання заходу, показника** | **Виконавці заходу, показника** | **Фінансування** | | **Очікуваний результат** |
| **Джерела** | **Обсяги, тис. грн.** |
| **2022рік** | | | | | | | |
| 1.  2.  3.      4.  5. | Капітальний ремонт віконних прорізів місць загального користувагння в будинках Стрийської міської територіальної громади:  - ж/б №7 по вул.Коссака в м.Стрий  Капітальний ремонт м'якої покрівлі в будинках Стрийської міської територіальної громади:  -ж/б №4а по вул.Сковороди в м.Стрий  -ж/б №10 по вул.Новаківського в м.Стрий  -ж/б №110 по вул.Грабовецькій в м.Стрий  Капітальний ремонт шатрового даху в будинках Стрийської міської територіальної громади:  -ж/б №10 по вул.Котляревського в м.Стрий  -ж/б №7 по вул.Коновальця в м.Стрий  -ж/б №12 по вул.Корчака в м.Стрий  -ж/б №38,40 по вул.Незалежності в м.Стрий  -ж/б №18 по вул.Кармелюка в м.Стрий  -ж/б №16 по вул.1-го Листопада в м.Стрий  -ж/б №56 по вул.Хмельницького в м.Стрий  -ж/б №5 по вул.Болехівська в м.Стрий  -ж/б №17 по вул.Шевченка в смт.Дашава  Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі в будинках Стрийської міської територіальної громади:  -ж/б №12 по вул.Січових Стрільців в м.Стрий  -ж/б №120 по вул.Грабовецькій в м.Стрий  -ж/б №7 по вул.Дрогобицькій в м.Стрий  Виготовлення проектно кошторисної документації та капітальний ремонт будівлі(укріплення стін) в ж/б №23 по вул.Бандери в м.Стрий | **Затрат**  Обсяг видатків .- 105000**,**00 грн.  **Продукту**  Площа вікон на яких планується провести капітальний ремонт – 58,83 кв.м**.**  **Ефективності**  Середня вартість 1 кв. м. -1784,80 грн**.**  **Якості**  Темп зростання порівняно з попереднім роком – 100%  **Затрат**  Обсяг видатків - 587700,00 грн.  **Продукту**  Площа м’якої покрівлі на яких планується провести капітальний ремонт – 1735 кв.м**.**  **Ефективності**  Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту м’якої покрівлі-338,73 грн.  **Якості**  Темп зростання порівняно з попереднім роком – 100%  **Затрат**  Обсяг видатків – 4015240,00 грн.  **Продукту**  Площа шатрового даху на яких планується провести капітальний ремонт – 3805 кв.м**.**  **Ефективності**  Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту шатрового даху – 987,19 грн.  **Якості**  Темп зростання порівняно з попереднім роком – 100%  **Затрат**  Обсяг видатків - 147000,00 грн.  **Продукту**  Кількість ПКД на капітальний ремонт покрівлі в будинках – 3 шт.  **Ефективності**  Вартість ПКД на капітальний ремонт покрівлі в будинках – 49000,00 грн.  **Якості**  Темп зростання порівняно з попереднім роком – 100%  **Затрат**  Обсяг видатків - 147000,00 грн.  **Продукту**  Кількість ПКД на капремонт будівлі– 1 шт.  **Ефективності**  Вартість ПКД на капітальний ремонт будівлі – 49000,00 грн.  **Якості**  Темп зростання порівняно з попереднім роком – 100% | Протягом  2022 року  Протягом  2022 року  Протягом  2022 року  Протягом  2022 року  Протягом  2022 року | ВКБ Стрийської міської ради | Бюджет: Стрийської МТГ  -інші джерела    Бюджет: Стрийської МТГ  -інші джерела      Бюджет Стрийської МТГ  Бюджет Стрийської МТГ | **105,00**        **587,70**  234,00  223,20  130,50      **4015,24**    351,00  630,00  387,00  495,00  261,00  394,00    684,00  399,24    414,00      **147,00**        49,00  49,00  49,00  **49,00** | Утримання приміщень житлового фонду в належному стані  Утримання приміщень житлового фонду в належному стані  Утримання приміщень житлового фонду в належному стані  Утримання приміщень житлового фонду в належному стані  Утримання приміщень житлового фонду в належному стані |
| **Разом:** | | | | |  | **4903,94** |  |

**V.Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми*.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання «Програми»** | **2022 рік** | **Усього: витрат на виконання Програми** |
| Усього :  В тому числі :   * державний бюджет * державні і обласні фонди * бюджет МТГ * субвенції інших бюджетів | **4903,94тис.грн.**  **-**  **-**  **4903,94тис. грн.**  **-** | **4903,94тис.грн**  **-**  **-**  **-**  **4903,94тис.грн.**  **-** |

Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів відділу капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області .

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни, уточнення, доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт, виходячи з реальних можливостей бюджету.

**VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми**

Виконання завдань «Програми про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинка на 2022 рік» передбачено провести у 2022році з повним використанням передбачених коштів. Щорічні і проміжні звіти виконання заходів Програми подаються виконавцями фінансовому управлінню та відділу економічного розвитку та стратегічного планування виконавчого комітету Стрийської міської ради, за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним та не пізніше, ніж через місяць після завершення року. Використання бюджетних коштів на реалізацію Програми враховується при складанні її на наступний рік.

**Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК**