Додаток №1

до рішення ХVІІІ сесії VIІІ демократичного скликання

Стрийської міської територіальної громади

від «24» лютого 2022 року № 1012

**І. Паспорт**

**“Водопровідно-каналізаційне господарство на 2022 рік”.**

1. Дата, номер документа

про затвердження програми *24.02.2022р. №1012\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. Розробник програми *ВКБ Стрийської міської ради*
2. Відповідальний виконавець програми: *ВКБ Стрийської міської ради*
3. Учасники програми: *ВКБ Стрийської міської ради;*

*Підрядні організації, які будуть приймати участь у виконанні Програми*

1. Термін реалізації програми *протягом 2022 року*
2. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми

на 2022 рік. *743,20 тис. грн.*

**ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.**

Однією із проблем, які, на даний час існують в м. Стрию, це забезпечення населення якісними послугами водовідведення та утримання каналізаційної мережі територіальної громади в належному стані

**ІІІ. Мета Програми.**

Забезпечення нормальної життєдіяльності Стрийської територіальної громади, підвищення технологічного процесу з зменшенням собівартості виробництва та відповідного рівня охорони праці на виробництві.

**IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми “Водопровідно-каналізаційне господарство на 2022 рік”.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва завдання | Заходи та показники на виконання завдання | Строк виконання заходу, показника | Виконавці заходу, показника | Фінансування | | Очікуваний результат |
| Джерела | Обсяги, тис. грн. |
| 2022р. | | | | | | | |
| 1.  2. | Капітальний ремонт каналізаційної мережі :  -по вул.Січових Стрільців біля ж/б №6б м.Стрий  -по вул.Мазепи біля ж/б №10 м.Стрий  -по вул.Залізняка,8 м.Стрий  Капітальний ремонт покрівлі каналізаційних очисних споруд смт.Дашава | **Затрат**  Обсяг видатків-443200,00 грн.  **Продукту**  Кількість метрів каналізаційної мережі-208,0  **Ефективності**  Вартість 1м-2130,77 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого- 100%  **Затрат**  Обсяг видатків-300000,00 грн.  **Продукту**  Площа покрівлі- 190,0 кв.м  **Ефективності**  Вартість 1кв.м- 1578,95 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого- 100% | Протягом  2022 року  Протягом  2022 року | ВКБ Стрийської міської ради  ВКБ Стрийської міської ради | Бюджет Стрийської МТГ  Бюджет Стрийської МТГ | **443,20**  291,80  101,40  50,00  **300,00** | Утримання каналізаційних мереж в належному стані  Утримання каналізаційних мереж в належному стані |
| **Всього :** | | | | |  | **743,20** |  |

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**V .Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання «Програми»** | **2022 рік** | **Усього витрат на виконання Програми** |
| Усього :  В тому числі :   * державний бюджет * державні і обласні фонди * бюджет МТГ * субвенції інших бюджетів | **743,20 тис. грн.**  **-**  **-**  **743,20 тис. грн.**  **-** | **743,20 тис. грн.**  **-**  **-**  **743,20 тис. грн.**  **-** |

Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів відділу капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області .

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни, уточнення, доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт, виходячи з реальних можливостей бюджету.

**VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми**

Виконання завдань Програми “Водопровідно-каналізаційне господарство на 2022 рік” передбачено провести у 2022році з повним використанням передбачених коштів. Щорічні і проміжні звіти виконання заходів Програми подаються виконавцями фінансовому управлінню та відділу економічного розвитку та стратегічного планування виконавчого комітету Стрийської міської ради, за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним та не пізніше, ніж через місяць після завершення року. Використання бюджетних коштів на реалізацію Програми враховується при складанні її на наступний рік.

**Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК**