Додаток №1

до рішення ХХVІ сесії VIII демократичного скликання

Стрийської міської територіальної громади

від “ 29 ” вересня 2022 року № 1288

**І.ПАСПОРТ**

**Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022рік»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ініціатор розроблення Програми | *Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області* |
| 2. Дата, номер документа  про затвердження програми | *24.02.2022року №1008* |
| 3.Розробник програми | *Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області* |
| 4.Відповідальний виконавець програми | *Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області ;* |
| 5. Учасники програми | *Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області ;*  *Підрядні організації, які будуть приймати участь у виконанні Програми* |
| 6.Термін реалізації програми | *протягом 2022 року* |
| 7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього, у тому числі: | ***15854,84 тис.грн.*** |
| 7.1. коштів бюджету Стрийської МТГ | ***15854,84 тис.грн.*** |

**ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.**

Однією з найважливіших проблем, на розв’язання якої спрямована Програма, є покращення стану інфраструктури міських та сільських доріг, придання місту та селам естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців.

**ІІІ. Мета Програми.**

Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, реалізація заходів “Програми капітального будівництва об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення, благоустрою міста і капітального ремонту об’єктів Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік”.

**IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Назва завдання*** | ***Заходи та показники на виконання завдання*** | ***Строк виконання заходу, показника*** | ***Виконавці заходу, показника*** | ***Фінансування*** | | ***Очікуваний результат*** |
| ***Джерела*** | ***Обсяги, тис. грн.*** |
| ***2022 рік*** | | | | | | | |
| **1**.  **2.**  **3.** | **Капітальний ремонт вулиць Стрийської міської територіальної громади:**   * вул. Скибінського м. Стрий; * вул. Рильського (від ж/б №30 до вул.Промислової) м. Стрий; * вул. Нижанківського в с.Лисятичі Стрийського р-ну; * вул. Лесі Українки в с.Пукеничі Стрийського р-ну; * вул. Шевченка с.Угерсько Стрийського р-ну; * вул.Лісова в с.Угерсько Стрийського р-ну; * вул. Нова (від вул.Польова до буд.№14) в с.Кавське Стрийського р-ну; * вул. Шевченка в с.Добрівляни Стрийського р-ну; * провулок Медичний в с.Добрівляни Стрийського р-ну; * вул. Озерній в с.Добрівляни Стрийського р-ну; * вул.Винницького с.Нежухів Стрийського р-ну; * від вул.І.Франка до кладовищав с.Завадів Стрийського р-ну; * вул. І.Франка в с.Голубутів Стрийського р-ну; * вул.І.Франка від ж/б №43 в с.Стрілків Стрийського р-ну; * вул.І.Франка в с.Бережниця Стрийського р-ну; * вул.Л.Українки в с.Стриганці Стрийського р-ну; * вул. Професора Білика в с.Верчани Стрийського р-ну; * вкл..Б.Хмельницького в смт.Дашава Стрийського р-ну; * вул. Шевченка в с.Олексичі Стрийського р-ну; * вул.І.Франка в с.Лани-Соколівські Стрийського р-ну.   **Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту вулиць**   * вул.Мірчука м.Стрий * вул.Кільцевої с.Добряни * вул.Бічна с.Нежухів * вул.Набережної в с.Жулин * вул.Чорнова в с.Братківці * вул.Святославичів в с.Семегинів * вул.Підберезина с.Розгірче * вул.Бандери в с.Лотатники * площа Т.Шевченка в смт.Дашава * вул.Гасина м.Стрий   **Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію проспекту В.Чорновола м.Стрий** | **Затрат**  Обсяг видатків –5677540,00 грн.  **Продукту**  Площа шляхів на яких планується провести капітальний ремонт – 8100,00 кв.м.  **Ефективності**  Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту- 700,93грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100%  **Затрат**  Обсяг видатків – 490000,00 грн.  **Продукту**  Кількість ПКД – 10 шт.  **Ефективності**  Вартість ПКД -49000,00 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100%  **Затрат**  Обсяг видатків – 150000,00 грн.  **Продукту**  Кількість ПКД – 1 шт.  **Ефективності**  Вартість ПКД - 150000,00 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100% | Протягом 2022 року  Протягом 2022 року  Протягом 2022 року | Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради  Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради  Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради | Бюджет Стрийської МТГ  Бюджет Стрийської МТГ  Бюджет Стрийської МТГ | **5677,54**    **490,00**    **150,00** | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг |
| **4**.  **5.**  **6.** | **Капітальний ремонт тротуару по вулицях**:   * вул. 50-річчя УПА біля ж/б № 3 м. Стриий; * вул. 1-го Листопада (від вул. Шевченка до ж/б № 10, парна сторона) м. Стрий; * вул. Олесницького (від ж/б № 8 до вул. Степана Бандери) м. Стрий; * вул. Дрогобицька (від ж/б №2 до вул. Руської) м. Стрий; * вул. Степана Бандери ( від вул. Сагайдачного до вул. Лепкого) м. Стрий * провулку від вул.Набережної до вул.Скибінського м.Стрий * вул.Галицька в межах будинків №11 та №14 м.Стрий * вул.Паркова в с.Підгірці Стрийського р-ну   **Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару**   * вул.Сколівській(від з/д переїзду до вул.Болехівської непарна сторона) м.Стрий   **Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво велосипедних та пішохідних доріжок по вул.Промисловій м.Стрий** | **Затрат**  Обсяг видатків - 2852200,00 грн.  **Продукту**  Площа тротуару на яких планується провести капітальний ремонт – 2100,00 кв.м.  **Ефективності**  Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту тротуару -1358,19 грн.  **Якості**  Темп зростання порівняно до запланованого - 100 %  **Затрат**  Обсяг видатків – 49000,00 грн.  **Продукту**  Кількість ПКД – 1 шт.  **Ефективності**  Вартість ПКД - 49000,00 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100%  **Затрат**  Обсяг видатків – 49000,00 грн.  **Продукту**  Кількість ПКД – 1 шт.  **Ефективності**  Вартість ПКД - 49000,00 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100% | Протягом 2022 року  Протягом 2022 року  Протягом 2022 року | Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради  Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради  Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради | Бюджет Стрийської МТГ  Бюджет Стрийської МТГ  Бюджет Стрийської МТГ | **2852,20**  **49,00**    **49,00** | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг |
| **7.**  **8**.    **9**.  **10.**  **11.**  **12.** | **Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду :**   * вул. Хмельницького біля ж/б № 15-17 м. Стрий; * вул. Львівській, біля ж/б №8-8а м. Стрий * вул. Грабовецька,114,116 м. Стрий;   **Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Грабовецькій біля ж/б №69а,73,73а м.Стрий**  **Інвестиційний проет будівництва об’їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий та М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка**  **Виготовлення проектно-кошторисної документації на « Будівництво автодороги, що з’єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від міського полігону ТПВ до автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий»**    **Виготовлення проектно-кошторисної документації на « Капітальний ремонт автодороги, що з’єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від приміщення С141803 Добрівляни-Добряни-вул.Озерна в с.Добрівляни Стрийської територіальної громади до міського полігону ТПВ»**  **Виготовлення проектно-кошторисної документації на « Капітальний ремонт проїзду від вул.Нижанківського до вул.Яворницького м.Стрий»** | **Затрат**  Обсяг видатків – 1189200,00 грн.  **Продукту**  Площа на якій планується провести капітальний ремон – 2063,00 кв.м.  **Ефективності**  Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту - 576,44 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100%  **Затрат**  Обсяг видатків – 49000,00 грн.  **Продукту**  Кількість ПКД – 1 шт.  **Ефективності**  Вартість ПКД - 49000,00 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100%  **Затрат**  Обсяг видатків – 249000,00 грн.  **Продукту**  Кількість робіт по проекту – 2 шт.  **Ефективності**  Вартість робіт по проекту - 124500,00 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100%  **Затрат**  Обсяг видатків – 2100,00 грн.  **Продукту**  Кількість ПКД – 1 шт.  **Ефективності**  Вартість ПКД - 2100,00 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100%  **Затрат**  Обсяг видатків – 2950,00 грн.  **Продукту**  Кількість ПКД – 1 шт.  **Ефективності**  Вартість ПКД - 2950,00 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100%  **Затрат**  Обсяг видатків – 49900,00 грн.  **Продукту**  Кількість ПКД – 1 шт.  **Ефективності**  Вартість ПКД - 49900,00 грн.  **Якості**  Темп зростання до запланованого - 100% | Протягом 2022 року  Протягом 2022 року  Протягом 2022 року  Протягом 2022 року  Протягом 2022 року  Протягом 2022 року | Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради  Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради  Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради  Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради  Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради  Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради | Бюджет Стрийської МТГ  Бюджет Стрийської МТГ  Бюджет Стрийської МТГ  Бюджет Стрийської МТГ  Бюджет Стрийської МТГ  Бюджет Стрийської МТГ | **1189,20**  **49,00**    **249,00**      **2100,00**  **2950,00**      **49,90** | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, збереження існуючої мережі доріг |
| **Усього на етап або програму:** | | | | |  | **15854,84** |  |

**V .Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми *.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання «Програми»** | **2022 рік** | **Усього витрат на виконання Програми** |
| Усього :  В тому числі :   * державний бюджет * державні і обласні фонди * бюджет МТГ * субвенції інших бюджетів | **15854,84тис. грн.**  **-**  **-**  **15854,84тис. грн –**  **-** | **15854,84тис. грн.**  **-**  **-**  **15854,84тис. грн.**  **-** |

Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів відділу капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області.

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни, уточнення,доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт, виходячи з реальних можливостей бюджету.

**VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми**

Виконання завдань Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік» передбачено провести у 2022році з повним використанням передбачених коштів. Щорічні і проміжні звіти виконання заходів Програми подаються виконавцями фінансовому управлінню та відділу економічного розвитку та стратегічного планування виконавчого комітету Стрийської міської ради, за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним та не пізніше, ніж через місяць після завершення року. Використання бюджетних коштів на реалізацію Програми враховується при складанні її на наступний рік.

**Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК**