україна

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVII сесія VIII демократичного скликання

РІШЕННЯ

______________________		   Стрий 		          №_____ПРОЕКТ

Про виконання «Програми

благоустрою на 2021 рік»

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 п.1 ст.26 Закону          України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Звіт про виконання  «Програми благоустрою на 2021 рік»

- Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на першого заступника міського голови М. Дмитришина та депутатські комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження (О. Йосипчук).

Міський голова                                                                         Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані«Програми благоустрою  на 2021 рік», затверджена рішенням  сесії Cтрийської міської ради  № 110 від 28.01.2021 року  (із змінами).

- Заплановане фінансування 44 190,00 грн.

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Управління ЖКГ Стрийської МР

- Мета  Програми -  Впорядкування та утримання території Стрийської ТГ в належному стані,виконання робіт для забезпечення відповідного санітарно-епідеміологічного стану,впорядкування території і соціального розвитку

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | КПКВК | КЕКВ | Плановане фінансування, тис.грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КПКВК | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн |
| 1. | Благоустрій Стрийської ТГ: прибирання доріг, тротуарів, майданів,мостів,кладовища, парків, скверів, прибирання місць масового відпочинку на річці Стрий, автобусних зупинок, утримання громадських туалетів, туалету на кладовищі, вивіз сміття з кладовища,послуги з організації похорон громадян без певного місця проживання, одиноких, невпізнаних, утримання мережі зовнішнього освітлення, утримання сторожів на міському кладовищі, утримання автобусних зупинок(впорядкування, благоустрій, ремонтні роботи),утримання контейнерних майданчиків, водовідведення з тротуарів, доріг,місць загального користування,впорядкування узбічь міських доріг та дрібні ремонтні роботи, утримання пам’ятників, стел, в’їзних знаків, міського годинника, побілка вапняним розчином бордюрів, колесовідбійників, поребриків, стовбурів дерев на вулицях міста та у місцях загального користування, фарбування перил на мостах та під’їзних шляхах, ремонт, фарбування та встановлення лавок, догляд за деревами і кущами(підживлення, обрізування крон дерев і кущів, обрізка живої огорожі, вирізування сухих суків і гілок, видалення аварійних дерев,кущів, пнів), догляд за газонами(підживлення, поливання, прополювання, косіння трави, збирання та вивезення скошеної трави, сміття та опалого листя),висаджування квітів на квітниках та у декоративні вази, догляд за квітниками, косіння, коктування, встановлення, монтаж та демонтаж вазонів-квітників на вуличних опорах, відшкодування електроенергії, проведення робіт по благоустрою міста, впорядкування та оформлення міста до святкування визначних державних, релігійних свят та інших масових заходів, знищення борщівника Сосновського, механічне прибирання, миття та полив доріг,в улиць. площ,скверів та зелених насаджень в населених пунктах Стрийської територіальної громади | 1216030 | 2610 | 36 400,00 | 2021р. | Прибрано місця загал. користування, дороги, тротуари, сквери -16890,20 Прибрано мостів - 867,90 Прибрано парків - 820,30 Прибрано кладовище - 736,90 Прибрано зону масового відпочинку населенням. Стрия на річці Стрий – 95,75 Утримання електромереж зовнішнього освітлення – 6229,45 Утримання сторожів-794,84 Вивіз сміття з кладовища – 652,47 Видалення дерев та санітарне обрізання крон, формування крон, видалення пнів –2389,30 Догляд за квітниками - 587,54 Косіння трави-2223,365 Захоронення невідомих і безрідних– 35,85 Регулювання чисельності безпритульних тварин в населених пунктах Стрийської територіальної громади гуманними методами – 417,85 Інші роботи – 2734,95 | 1216030 | 2610 | 35 476,661 |
| 2. | Відшкодування вартості електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць міста, світлофорними об’єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло,системою відео нагляду. | 1216030 | 2273 | 7600,00 | 2021р. | Відшкодування вартості електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць міста, світлофорними об’єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло,системою відео нагляду. | 1216030 | 2273 | 7 220,279 |
| 3. | Виготовлення схеми санітарної очистки міста Стрия | 1216030 | 2240 | 190,00 | 2021р. | Виготовлення схеми санітарної очистки міста Стрия | 1216030 | 2240 | 190,00 |
|  | ВСЬОГО по програмі: |  |  | 44 190,00 |  |  |  |  | 42 886,94 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25773,847 | Тис.грн. |  | 35 476,661 | МККП |
| 2. | 3608,43 | Тис.грн. |  | 7 220,279 | МККП |
| 3. | 190,00 | Тис. грн. |  | 190,00 | УЖКГ |

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн. |  |  | Виконано за звітний період, тис.грн. |  |  | Відхилення,тис.грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |
| 1. | Показники затрат | Тис.грн. | Акти виконаних робіт | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 35 476,661 | 35 476,661 | 0,00 | 923,339 | 923,339 | 0,00 |
| 2. | Показники затрат | Тис.грн. | Акти виконаних робіт | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 220,279 | 7 220,279 | 0,00 | 379,721 | 379,721 | 0,00 |
| 3. | Показники затрат | Тис. грн. | Акти виконаних робіт | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 44 190,00 | 44 190,00 | 0,00 | 42 886,94 | 42 886,94 | 0,00 | 1303,06 | 1303,06 | 0,00 |
| 5. | Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів                                                                                                  Ігор ПАСТУЩИН