

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

від жовтня 2024р Стрий № \_\_\_

**Про виконання заходів щодо підготовки об’єктів**

**житлово-комунального господарства**

**до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 роки**

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи інформацію начальника управління ЖКГ І.Пастущина щодо виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 роки , які були затверджені рішенням виконкому від 6 червня 2024 р. № 291 « Про затвердження заходів щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024 -2025 роки» виконавчий комітет міської ради,

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію начальника управління ЖКГ І.Пастущина щодо виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 роки , взяти до відома.

2. Керівникам: КП «Стрийтеплоенерго» (З. Білінський), КП «Стрийводоканал» (Р.Палюк), КП «Водоканал Плюс» (О.Коростинський), Стрийського МККП (М.Щерба ), КП «УК «Комфортний Стрий» ( О. Раківський ), управлінню освіти (Л.Стасенко), управлінню культури, молоді та спорту (І.Пукас), КНП «ТМО «СМОЛ» (І.Зрайло), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия» (І.Салдан), КНП «Стрийський ЦПМСД» (С.Карман):

2.1. Завершити роботи, виконання яких було заплановано в заходах щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 роки.

2.2 Забезпечити погашення заборгованості населення за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

3. Директору КП «Стрийтеплоенерго» ( З. Білінський ) забезпечити якісну експлуатацію котелень, тепломереж, надійне теплопостачання під час проходження опалювального періоду 2024-2025 років.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина, заступника міського голови М. Журавчака, заступника міського голови Х. Грех.

**Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**по виконанню заходів по підготовці об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 роки**

Згідно довідок поданих комунальними підприємствами м. Стрия , щодо виконання заходів по підготовці підприємств до роботи в осінньо-зимовий період станом на місяць жовтень 2024 р. виконано наступне :

**КП «Стрийтеплоенерго» виконано :**

**На п. 1** Проведено реконструкцію котельні по вул.Нижанківського,9 із заміною котла КВ-Г-4,65 на два котли КОЛВІ -2,0 МВт кожен, без збільшення загальної потужності котельні.

**На п.2** Проведеноремонтнесправних теплових мереж котелень підприємства, здійснити їх гідравлічне випробування, окремі дільниці в кількості -2122м/п ( в однотрубному вимірі) замінено попередньо-ізольованими трубами, а саме по адресах: вул.Коссака,11-Г, вул.Січових Стрільців,18-Г, вул.Гайдамацькій, 15-Б вул.Грабця,2-Б, вул.Корчака,2-А, вул.Новаківського,9, вул.Б.Хмельницького,59-А, вул.Олесницького,4-А.

**На п.3** Підготовлено всі котельні підприємства до роботи в опалювальний сезон згідно із затвердженим графіком підготовки котелень на 2024-202 роки та «Планом робіт по підприємству».

**КП «Стрийводоканал» виконано :**

**На п.4** Проведено роботи по ремонту пожежних гідрантів, очищуються від бруду, льоду і снігу в холодний період.

**На п.5** Проведено демонтаж пожежних гідрантів погоджено з пожежно-рятувальною службою.

**На п.6** Постійно проводяться роботи по ліквідації поривів на мережах водопостачання та заторів центральної каналізації.

**На п.7** Виконано роботи по встановленню шафи керування до насосного обладнання на ГКНС.

**На п. 8** Проведено заміну запірної арматури на центральній мережі водопостачання м.Стрия: Ф 150мм – 2 шт, Ф 250мм-2шт., Ф 300мм-1шт., Ф 530мм-2шт.

**На п.9** Проведено замінуглубинного насосу на свердловині №5 Братківського водозабору.

**Стрийським МККП виконано :**

**На п.10** Підготовлено снігоприбиральну і посипочну техніку:

- піскорозкидувач - 2 од.

- трактор ЮМЗ - 1 од.

- екскаватор - 2 од.

- трактор Беларус 320.4 з навісним обладнанням - 6 од.

- трактор Беларус 82,1 з навісним обладнанням – 2 од.

- розсіювач навісний – 2 од.

-самоскид МАЗ 5551-1 од.

**На п. 11** Проводяться роботи по заготівлі протиожеледної суміші.

**На п. 12** Завозиться протиожеледна суміш та ящики для зберігання для посипки тротуарів, доріжок по вулицях, мостах, в парках, скверах, майданах, кладовищі.

**На п. 13** Розроблено графіки чергування посипочної техніки, черговість посипки вулиць міста, маршрутні графіки. Створено аварійні бригади по посипці вулиць міста на випадок поломки механізмів і посипці вулиць вручну.

**На п.14** Укладено угоди із підприємствами на утримання в осінньо-зимовий період вулиць .

**На п.15** Проведено роботи по прочистці мереж дощової каналізації, проведено очистку решіток і колодязів, ліквідувано аварійні ситуації, закрито відсутні решітки і люки.

**На п.16** Проведено зрізки аварійних дерев і формування крон дерев по вулицях міста , в парках, скверах, міському кладовищі.

**На п.17** Проведено роботи по підготовленню квітників, клумб, декоративних ваз, для висаджування розсади у весняний період 2025 року.

**На п. 18** Проводиться очищення території парків кладовищ від опалого листя і сміття.

**На п.19** Забезпечено освітлення вулиць. Проводиться заміна непридатних ламп освітлення, проводено профілактичні роботи трансформаторних підстанцій.

**На п.20** Заготовлюються на міському кладовищі ями для захоронення.

**На п. 21** Заготовлюються дрова для опалення виробничих приміщень МККП.

**На п. 22** Проведено утеплення виробничих та побутових приміщень МККП.

**КП «УК « Комфортний Стрий» виконано :**

**На п. 23 Проведено ремонт системи центрального опалення :**

Вул. Обаля, 25;

Вул. Січ. Стрільців, 8, 10а, 20а;

Вул. 1-го листопада, 9, 9а, 9б;

Вул.Залізняка,9;

Вул.Грабовецька,117, 119 ;

Вул.Виговського, 13,11,6;

Вул.Львівська,85а;

Вул.Добрівлянська, 64а;

**На п. 24 Проведено ремонт системи холодного водопостачання :**

Вул.Коновальця,15;

Вул.Крива,14;

Вул.Ленкавського, 1а;

Вул.Грабця, 13;

Вул.Вишнева, 12;

Вул.Бандери,44;

Вул.Грабовецька,110;

Вул.Саксаганського,11,9,13;

**На п. 25 Проведено заміну каналізаційних труб :**

Вул. Виговського,11(1-й п) , 5,7;

Вул.Саксаганського,10;

Вул.Крива,14;

Вул.Успенська,1;

Вул.Залізняка,8;

Вул.Коссака,11б;

Вул.Бандери, 44, 44а;

Вул.Грабовецька,117;

Вул.Красівського,30б;

Вул.Січових Стрільців, 6,14.

**На п. 26 Проведено ремонт покрівлі , заміну водозливних труб, колін, жолобів, примикань :**

Вул.Бандери,44/17,53;

Вул.Січових Стрільців, 12/32;

Вул.Залізняка, 5,7,9;

Вул.Гайдамацька,4,2;

Вул.Франка,3;

Вул.Виговського,11;

Вул.1-го листопада,9а;

Вул.Виговського, 4/45,39;

Вул.Колесси,1;

Вул.Поштова,8;

Вул.Успенська,33;

Вул.Дрогобицька, 48,55.

**На п. 27 Проведено ремонт сходових кліток :**

Вул.Січових Стрільців,12 (2,4-й п), 10в (1-й п);

Вул.Вишнева, 1б;

Вул.Ленкавського, 1а (2-й п);

Вул.Героїв Небесної Сотні,15;

Вул.Успенська,33 (3-й п);

Вул.Колесси,7 (4-й п);

Вул.Виговського,11;

Вул.1-го листопада, 9б (2-й п).

**На п.28 Проведено ремонт електрощитових, заміну електричних вводів:**

Вул.Січ.Стрільців, 3,11;

Вул.Грабовецька,9а,63;

Вул.Матейка,24;

Вул.Обаля,25;

Вул.Незалежності,25;

Вул.Успенська,3;

Вул.Добрівлянська,64;

Вул.Івасюка,11а;

Вул.Саксаганського,9 (3-й п);

Вул.Сковороди,4.

**На п.29 Проведено утеплення горища будинків (слухові вікна):**

Вул.Залізняка, 5,9;

Вул.Січових Стрільців, 3;

Вул.Коссака, 11а;

Вул.Львівська,89;

Вул.Корчака,6,7;

Вул.Грабовецька, 117,119,115.

**На п.30 Підготовка під'їздів будинків (ремонт дверей, вікон, скління):**

Вул.Грабця, 7а;

Вул.Красівського,30;

Вул.Успенська,33;

Вул.Л.Українки,13;

Вул.Дрогобицька,36;

Вул.Сковороди,2а;

Вул.Грабовецька,114;

Вул.Виговського, 2,5;

Вул.Січових Стрільців 10в, 11,25;

Вул.Коссака,11а;

Вул.Саксаганського,15;

**На п.31 Проведено ремонт оголовків димоходів:**

Вул.Вокзальна, 132;

Вул.Обаля,25;

Вул.Дрогобицька,44;

Вул.М-н Ринок,5;

Вул.Сагайдачного,2;

Вул.Січових Стрільців, 11,12,13.

**По закладах освіти (Л.Стасенко) :**

**На п.32** Проведено налагодження автоматики та тех.обслуговування котелень.

**На п.33** Проводено технічне обслуговування систем газопостачання.

**На п.34** Виконано капітальний ремонт системи опалення Добрянської гімназії (ІІ черга).

**На п.35** Виконано капітальний ремонт системи теплопостачання (І черга) Великодідушицького ліцею.

**На п.36** Виконано поточний ремонт системи опалення Вівнянської початкової школи.

**На п.37** Придбано газові лічильники РГК G40 з класом точності (1:100) (програма газу) для Стрийського ліцею №6, Добрянської гімназії , Нежухівського ліцею, Миртюківського ліцею, Стрілківської СЗОШ І-ІІІ ст.

**На п.38** Придбано газовий котел для ЗДО №18.

**На п.39** Придбано розширювальний бак для Добрянського ЗДО.

**На п.40** Придбано тепловий лічильник, укомплектований радіомодулем для Дашавського ліцею згідно припису КП «Стрийтеплоенерго» №01/421 від 11.04.2024р.

**На п.41** Придбано електролічильники для вимірювання активної та реактивної енергії закладів освіти Стрийської територіальної громади відповідно до приписів Південного РЕМу.

**На п.42** Проведено повірку лічильників (газових, теплових, електричних, водяних) закладів освіти Стрийської територіальної громади.

**На п.43** Проведено виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво котельні та облаштування системи опалення для Лисятицького ліцею».

**На п.44** Проведено виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вузла обліку газу П'ятничанської гімназії.

**На п.45** Проведено поточний ремонт в котельному господарстві закладів освіти: Верчанській гімназії, П'ятничанській гімназії, Ходовицькій гімназії, Голобутівській гімназії, Жулинській гімназії, Миртюківській ліцей, Братківській ліцей, НВК Вівнянській, Лугівська СЗОШ, Угерський ЗДО, Жулинський ЗДО (проведено заміну газоаналізаторів, зливних кранів, засувок, пілотних клапанів, насосів, кутових шлангів, клапанів безпеки, автоматичних розповітрювачів, блоків управління пальником, батерфляй фланців) .

**На п.46** Придбано та встановлено твердопаливний котел для Семигинівської СЗОШ.

**На п.47** Проведено капітальний ремонт системи теплопостачання Добрянської гімназії.

**На п.48** Проведено поточний ремонт водопостачання та встановлення двох комбінованих водонагрівачів у Нежухівському ліцеї.

**На п.49** Внесено зміни відповідно до листа т.в.о.начальника управління освіти (С.Івашків) від 10.10.2023 року №01-11/727виготовлено технічні умови на проведення реконструкції вузла обліку в П'ятничанській гімназії та передано в АТ «Львівгаз» для виготовлення проектно-кошторисної документації ЗДО №6.

**На п.50** Встановленокотел на тверде паливо для Великодідушицького ліцею.

**На п.51** Проведено поточний ремонт в котельному господарстві закладів освіти: Верчанській гімназії, П'ятничанській гімназії, Ходовицькій гімназії, Голобутівській гімназії, Жулинській гімназії, Миртюківський ліцей, Братківський ліцей, НВК Вівнянський, Лугівський СЗОШ, Угерський ЗДО, Голубутівський ЗДО, Жулинський ЗДО (замінена газоаналізаторів, зливних кранів, засувок, пілотних клапанів, насосів, кутових шлангів, клапанів безпеки, автоматичних розповітрювачів, блоків управління пальником, батерфляй фланців).

**На п.52** Проведено переатестація відповідальних за газове господарство та операторів котелень.

**На п.53** Проведено забезпечення установ освіти дровами твердої породи.

**На п.54** Проведено чистку вентиляційних та димових каналів.

**КНП «ТМО «СМОЛ» (І.Зрайло) :**

**На п. 55** Проведено усунення порушень та дефектів на внутрішніх системах теплоспоживання, виявлені в період підготовки до опалювального сезону.

**На п.56** Проведено ревізію запірної арматури підприємства, включаючи відокремлені підрозділи.

**На п.57** Проведено промивання системи опалення із залученням КП «Стрийтеплоенерго».

**На п.58** Відновлено антикоризійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах внутрішніх систем теплоспоживання.

**На п.59** Проведено у справний технічний стан засоби обліку.

**На п.60** Проведено перевірку готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період.

**КНП «Стрийський ЦПМСД» (С.Карман):**

**На п.61** Проведено повірку газових лічильників.

**На п.62** Проведено повірку герметизації вводів підземних комунікацій на 303, які споживають газ.

**На п.63** Проведеночисткадимоходів у 303, які використовують тверде паливо і газ.

**На п.64** Проведено косметичний ремонт в паливних Кавської, Подорожненської, Стрілківської АЗПСМ.

**На** **п**.**65** Проведено промивку батарей в Кавській, Жулинській, Стрілківській АЗПСМ.

**На п.66** Проведено обстеження вогнегасників та приведено їх до належного стану.

**На п.67** Підготовлено документацію згідно технічних умов з надання дозволу на підключення газопостачання на опалювальний сезон 2024-2025рр.

**На п.68** Проведено заготівлю палива для резервного джерела живлення та твердого палива для Подорожненської АЗПСМ та ПЗ.

**На п.69** Утеплено дверні та віконні пройоми у всіх структурних підрозділах КНП «Стрийський ЦПМСД».

**На п.70** Проведено перевірку на герметичність всі внутрішні крани (гарячого та холодного водопостачання).

**На п.71** Проведено обстеження закладів щодо протипожежного стану (підвальні та складські приміщення).

**На п.72** Проведено упорядкування території до зимового періоду.

**На п.73** Забезпечено та заготовлено інвентар для прибирання вулиць, тротуару і території АЗПСМ та ПЗ.

**На п.74** Проведено інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки з працівниками установ.

**На п.75** Проведено перевірку організації відведення зливних стоків, ремонт вимощень, з метою недопущення просідання фундаментів та зсувів.

**На п.76** Проведено ремонт покрівель, вікон та зовнішніх дверей.

**На п.77** Забезпечено використання енергозберігаючих ламп і енергозберігаючого обладнання.

**На п.78** Підготовлено автотранспорт до експлуатації в зимовий період.

**На п.79** Забезпечено фінансування робіт по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період згідно кошторисних видатків установи.

**КНП «ЦПМСД м.Стрия» (І.Салдан):**

**На п.80** Забезпечено усунення порушень і дефектів виявленів період підготовки до опалювального періоду.

**На п.81** Проведено ревізію запірної арматури по установам.

**На п.82** Проведено промивання системи опалення із залученням спеціалізованої організації.

**На п.83** Проведено обстеження цілісності теплової ізоляції.

**На п.84** Перевірено технічний стан первинних засобів пожежогасіння в установах і закладах у разі необхідності відремонтувати і доукомплектувати.

**На п.85** Проведено необхідні ремонтні роботи та роботи з обслуговування будівель, покрівель та вентиляційних установок, опалювальних та освітлювальних систем, каналізації.

**На п.86** Проведено перевірку стану захисного заземлення.

**На п.87** Проведено навчання та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації систем газопостачання, Правил технічної експлуатації теплових установ і мереж. Правил підготовки теплових господарствдо опалювального періоду. Правил користування тепловою енергією.

**По закладах культури( І.Пукас) :**

**На п.88** Проведено налагодження автоматики та технічного обслуговування котелень в закладах культури Стрийської міської територіальної громади.

**На п.89** Придбано і встановлено електролічильники (згідно вимог Стрийського РЕМ) в закладах культури Стрийської територіальної громади.

**На п.90** Виготовлено технічну документацію ( погоджено з метрологом АТ «Львівгаз») на кожен вузол обліку газу.

**На п. 91** Проведено повірку газових вимірювальних приладів ( датчиків температури, тиску) в закладах культури Стрийської територіальної громади.

**На п.92** Придбано програмне забезпечення і зчитувальної техніки на вузол обліку використання газу в НД смт.Дашава.

**На п.93** Проведено переатестацію відповідальнихза газове господарствота операторів котелень в закладах культури Стрийської територіальної громади.

**На п.94** Забезпечено установикультури дровами твердої породи.

**На п.95** Проведено чистку вентиляційних та димових каналів в закладах культури Стрийської територіальної громади.

**На п.96** Виготовлено технічну документаціюна нововстановлені котли в НД сіл в закладах культури Стрийської територіальної громади.

**На п.97** Виготовлено проектно-технічну документацію по заміні газових лічильників в б-ці-філії №2, №4.

**На п.98** Виготовлено проектно-технічну документацію по заміні газових лічильників: Краєзнавчий музей «Верховина», Меморіальний комплекс борцям за волю України, музей-садиба родини Бандерів, виставковийзал м.Стрия, меморіальний музей О.Бачинської. .

**На п.99** Приведено евакуаційні шляхи у відповідність до норм чинного законодавства, встановлено покажчики руху та таблички на евакуаційному шляху та біля входу до захисних споруд, призначених для укриття учасників культурних заходів.

**На п.100** Придбано газовий лічильник та модем для Дитячої школи мистецтв с.Лисятичі.

**КП «Водоканал Плюс»виконано:**

**На** **п**.**101** Встановлено на водонапірній насосній станції пункт відбору води з фільтром смт.Дашава.

**На п.102** Встановлено станцію знезараження води смт.Дашава.

**На п.103** Замінено запірну арматуру на насосі №2 та встановлено решітки в приймальній камері КНС в смт.Дашава.

**На п.104** Встановлено решітки в приймальній камері КНС 2 смт.Дашава.

**На п.105** Встановлено станцію знезараження води на водозаборі с.Угерсько.

**На п.106** Проведено ремонт покрівлі та встановлено решітки в приймальній камері на КНС с.Угерсько.

**На п.107** Замінено насосний агрегат (відкачування дренажної води з мулових майданчиків) на очисних спорудах с.Угерсько.

**На п.108** Проведено ремонт дренажної системи мулових майданчиків та заміну трубопроводу приймальна камера-приймальний колодязь (ф 200, L=15 м), с.Угерсько.

**На п.109** Проведено заміну трубопроводу приймальна камера-мулові площадки (ф 160, L=65м), заміна розподільчого блоку с.Угерсько.

**На п.110** Проведено очищення блоку ємкостей від мулу та заміну пошкоджених елементів, ремрнт покрівлі очисних споруд та насосної станції, ремонт підїздної дороги с.Угерсько.

**На п.111** Проведено запуск в експлуатації резервної свердловини на водозаборі с.Кавсько.

**На п.112** Проведено підключення електроенергії облаштування будівлі на водозаборі с.Кавсько, встановлено глубинний насос та запірну арматуру на водозаборі с.Кавсько.

**На п.113** Проведено облаштування території та детальне обстеження діючої свердловини, ремонт с.Кавське.

**На п.114** Проведено ремонт підїздної дороги с.Кавсько.

**На п.115** Проведено встановлення станції знезараження води та ремонт підїздної дороги с.Ланівка.

**На п.116** Проведено заміна насосного агрегату та встановлення шафи автоматичного керування на водозаборі с.Загірне.

**На п.117** Проведено заміна насосного агрегату та встановлення шафи автоматичного керування з можливістю віддаленого керування та замінено запірну арматуру на ВНС с.Загірне.

**Стрийське УЕГГ виконано:**

**На п.118** Забезпечено періодичний обхід трас: розподільчих газопроводів-560,459 км; газопроводів вводів-406,800км.

**На п.119** Забезпечено щоденний обхід малонадійних газопроводів і газопроводів вводів.

**На п.120** Забезпечено згідно графіків обстеження підземних газопроводів з метою визначення їх герметичності приладковим та буровим методом.

**На п.121** Забезпечено огляд підземних газопроводів з метою визначення стану металу труби і ізоляції шурховим методом.

**На п.122** Виконано роботи по очистці газових колодязів, перевірено стан колодязів з метою усунення перекосів, осідань і інших несправностей в кількості 71 шт.

**На п.123** Направлено листи власникам суміжних підземних комунікацій про забезпечення своєчасного очищення від снігу і льоду кришок колодязів, камер для перевірки їх на загазованість.

**На п.124** Забезпечено регулярну очистку кришок газових колодязів і коверів від забруднень снігу, льоду і видалення при необхідності, з них води в кількості-71шт.

**На п.125** Виконано роботи по технічному обслуговуванню запірної арматури на розподільчих газопроводах (компенсатори) в кількості 158 шт.

**На п.126** Виконано роботи по технічному обслуговуванню ГРП,ШРП в кількості 128 шт.

**На п.127** Відрегульовано і налагоджено на зимовий режим роботи обладнання ГРП, ШРП в кількості 128 шт.

**На п.128** Згідно плану кап.ремонту (ІП) виконано: реконструкція газопроводів, заміна ШРП, кап.ремонт будівель ГРП, кап.ремонт СКЗ.

**На п.129** Проведено перевірку на герметичність газопроводів і обладнання: житлових будинків (квартир) газифікованих природним газом.

**На п.130** Виконано роботи по ремонту газових приладів і лівідації витоків газу згідно заявок абонентів.

**На п.131** Направлено листи власникам житлового фонду та проведено перевірки димових і вентиляційних каналів і стану герметизації підземних вводів інженерних комунікацій.

**На п.132** Проведено пуск газу на об'єкти ком. побутупісля початку опалювального сезону тільки при умові наявності приладу обліку газу і відсутності заборгованості.

**На п.133** Проведено пуск котелень після їх передпускової підготовки: наявність наказів на відповідальних осіб за г/г, кваліфікованих посвідчень операторів та виконання вимог приписів органів державного нагляду щодо можливості пуску котелень.

**На п.134** Здійснювати транспортування природного газу теплопостачальним організаціям в обсягах відповідно до виділених постачальником газу НАК «Нафтогаз України» лімітів.

**На п.135** Забезпечено суворий контроль за дотриманням лімітної дисципліни.

**На п.136** Постійно забезпечувати здійснення транспортування природного газу бюджетним організаціям та населенню в межах планових обсягів, затверджених НАК «Нафтогаз України» .

**На п.137** Створено матеріальні резерви, необхідні для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідацій їх наслідків і забезпечено підтримання резервів на належному рівні.

**ПрАТ «Львівобленерго» Стрийський район електромереж виконано:**

**На п.138** Виконано капітальний ремонт обладнання ТП-10/04 кВ в кількості 15 шт. ЗТП-14-30 м.Стрий, КТП-371-30с.Добрівляни, ЗТП-15-30 м.Стрий, СКТП-632-30 с.М.Дідушичі, КТП-377-30 с.Братківці, ЗТП-47-30 м.Стрий, СКТП-1001-30м.Стрий, вул.Сірка, СКТП-633-30 с.М.Дідушичі, КТП-378-30 с.Братківці, СКТП-543-30 с.Ходовичі, СКТП-384-30 с.Розгірче, КТП-506-30 с.Вівня, ЗТП-73-30м.Стрий, ЗТП-95-30 м.Стрий, ЗТП-97-30м.Стрий.

**На п.139** Проведено чистка траси по 0,4 кВ: 116,145км.

**На п.140** Проведено чистка траси по 6-10кВ: 12,8 км.

**На п.141** Проведено капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ: 3,39км ПЛ-0,4кВ СКТП-31-30 Л-1 м.Стрий, ПЛ-04кВ КТП-486-30 Л-4 с.Заплатин, ПЛ-0,4кВ КТП-594-30 Л-2 с.Підгірці.

**На п.142** Проведено заміну опор по 0,4 кВ: 42 шт.

**На п.143** Проведено заміну проводу по 0,4 кВ: 7,4 км.

**Перший заступник міського голови М. Дмитришин**

**Заступник міського голови М. Журавчак**

**Заступник міського голови Х.Грех**