

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LV сесія viiiдемократичного скликання

**РІШЕННЯ**

від « » жовтня 2024р. Стрий № проект

**Про затвердження змін до «Програми**

**благоустрою на 2024 рік»**

Керуючись п.5 ст.91 Бюджетного Кодексу України, Господарським кодексом України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до «Програми благоустрою на 2024рік» згідно з Додатком №1.

2. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Л.Коваль) проводити фінансування згідно п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та депутатські комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території (О. Йосипчук).

**Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ**

Додаток №1

до рішення LV

сесії VIII демократичного скликання

Стрийської міської ради

від « » жовтня 2024року

№

1. **ПАСПОРТ**

**«Програми благоустрою на 2024 рік».**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ініціатор розроблення Програми | *Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради* |
| 2. Дата, номер документа  про затвердження програми | *25.01.2024р. № 2293\_\_\_\_\_\_* |
| 3.Розробник програми | *Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради* |
| 4.Відповідальний виконавець програми | *Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради, Стрийський МККП* |
| 5. Учасники програми | *Стрийський міський комбінат комунальних підприємств,*  *Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради* |
| 6.Термін реалізації програми | *2024 рік* |
| 7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми в 2024р., тис. грн., всього, у тому числі: | *86 586,60 тис. грн.* |
| 7.1. коштів територіальної громади | *86 586,60 тис. грн.* |

**ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.**

Однією з найважливіших проблем є формування зовнішнього вигляду населених пунктів Стрийської територіальної громади придання їм естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення.

**ІІІ. Мета Програми.**

Контроль за впорядкуванням та утриманням території населених пунктів Стрийської територіальної громади в належному стані, виконання робіт для забезпечення відповідного санітарно – епідеміологічного стану, естетичного впорядкування території міста, реалізація заходів «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийської територіальної громади на 2024рік».

**IV. Перелік завдань, заходів та показників «Програми благоустрою на 2024 рік»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Назва завдання*** | ***Заходи та показники на виконання завдання*** | ***Строк виконання заходу, показника*** | | ***Виконавці заходу, показника*** | ***Фінансування*** | | ***Очікуваний результат*** |
| ***Джерела*** | ***Обсяги, тис. грн.*** |
| ***2024рік*** | | | | | | | | |
| 1. | Благоустрій Стрийської територіальної громади :   * Заходи з прибирання та утримання місць загального користування в належному санітарному стані * Заходи з обслуговування зовнішнього освітлення та регулювального дорожнього обладнання * Заходи з утримання вулично-шляхової мережі * Заходи з озеленення території та регулювання чисельності безпритульних тварин * Заходи з утримання кладовищ та ритуальної служби | **Затрат**  Обсяг видатків на благоустрій Стрийської ТГ,  75 765,60 тис.грн.  **Продукту**  Кількість місяців проведення заходів з благоустрою – 12  **Ефективності**  Виконання заходів з благоустрою в розрахунку на 1 місяць - 6313,8 тис. грн.  **Якості**  %виконання заходів- 100% | | Протягом 2024 року | Управління ЖКГ Стрийської МР, Стрийський МККП | Бюджет ТГ | **75 765,60** | Забезпечення виконання заходів по благоустрою Стрийської ТГ відповідного санітарно-епідеміологічного стану, естетичного впорядкування території. |
| 2. | ВідшкодуваннявартостіактивноїелектроенергіїспожитоїмережеюзовнішньогоосвітленнявулицьнаселенихпунктівСтрийськоїтериторіальноїгромади, світлофорними об'єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло, системою відео нагляду. Відшкодуваннявартостірозподілуелектричноїенергіїтауніверсальноїпослуги. | **Затрат**  Обсягвидатків 10 605,80.грн.  **Продукту**  Кількістьвідшкодованоїелектроенергії, тис.кВ -1357,98  **Ефективності**  Середнявартість 1 кВтрозподілута 1кВт активної електроенергії-7,81грн. | | Протягом 2024 року | Управління ЖКГ Стрийської МР, Стрийський МККП | Бюджет ТГ | **10 605,80** | Забезпечення виконання робіт по благоустрою Стрийської ТГ відповідного санітарно-епідеміологічного стану, естетичного впорядкування території. |
| 3. | Придбання литих декоративних вуличних вказівників | **Затрат**  Обсягвидатків 99,00тис.грн.  **Продукту**  Кількість литих декоративних світильників – 3 шт.  **Ефективності**  Середня вартість 1 литого декоративного світильника – 33,00 тис.грн.  **Якості**  **%** придбання до запланованої кількості - 100% | | Протягом 2024 року | Управління ЖКГ Стрийської МР | Бюджет ТГ | **99,00** | Забезпечення виконання робіт по благоустрою Стрийської ТГ відповідного санітарно-епідеміологічного стану, естетичного впорядкування території. |
| 4. | Послуги з розробки та виготовлення інформаційних матеріалів з висвітлення ескізного проекту «Алея Слави» на міському кладовищі. | **Затрат**  Обсягвидатків31,20тис.грн.  **Продукту**  Кількістьрозробки – 1шт.  **Ефективності**  Середнявартість– 31,20 тис.грн.  **Якості**  **%** придбання до запланованої кількості - 100% | | Протягом 2024 року | Управління ЖКГ Стрийської МР | Бюджет ТГ | **31,20** | Забезпечення виконання робіт по благоустрою Стрийської ТГ відповідного санітарно-епідеміологічного стану, естетичного впорядкування території. |
| 5. | «Поточний ремонт дощової каналізації по вул. Шевченка, 103-105 в м.Стрий Львівської області» | **Затрат**  Обсягвидатків 85,00тис.грн.  **Продукту**  Дощова каналізація по вул.Шевченка,103-105 – 1шт.  **Ефективності**  Середня вартість поточного ремонту– 85,00 тис.грн.  **Якості**  **%** придбання до запланованої кількості - 100% | | Протягом 2024 року | Управління ЖКГ Стрийської МР | Бюджет ТГ | **85,00** | Забезпечення виконання робіт по благоустрою Стрийської ТГ |
| **Усього на етап або програму:** | | | | | |  | **86 586,60** |  |

**V.Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми*.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання «Програми»** | **2024 рік** | **Усього витрат на виконання Програми** |
| Усього :  В тому числі :   * державний бюджет * державні і обласні фонди * бюджет територіальної громади * субвенції інших бюджетів | **86 586,60 тис. грн.**  **-**  **-**  **86 586,60 тис. грн.** | **86 586,60 тис. грн.**  **86 586,60 тис. грн.** |

Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів управлінню ЖКГ Стрийської міської радита СМККП.

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни, уточнення,доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету. При уточненні міського бюджету вносяться зміни до Програми.

**VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми**

Виконання завдань «Програми благоустрою на 2024рік» передбачено провести у 2024р. з повним використанням передбачених коштів.Річний та проміжні звіти по використанню коштів надаються фінансовому управлінню Стрийської міської ради. Використання бюджетних коштів на реалізацію Програми враховується при складанні її на наступний фінансовий рік.

**Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК**