

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА львівської області

LVIII сесія VIII демократичного скликання

**РІШЕННЯ**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Стрий №\_\_ПРОЄКТ\_\_\_\_\_

**Про виконання Програми**

**«Охорона та збереження об'єктів  
культурної спадщини Стрийської  
міської територіальної громади на 2024 рік»**

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п 1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини Стрийської міської територіальної громади на 2024 рік» за 2024рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М.Дмитришина, постійну депутатську комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (В.Бурій).

**Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ**

Готував:

Начальник управління містобудування

та архітектури Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

Погоджено:

Перший заступник міського голови Микола ДМИТРИШИН

Начальник юридичного відділу Надія ТЕМНИК

Начальник фінансового управління Лариса КОВАЛЬ

Начальник відділу обліку і звітності Наталія САЛАДА

Головний спеціаліст-уповноважений з

питань запобігання та виявлення корупції Леся ФРЕЙ

Голова постійної депутатської комісії

з питань архітектури, містобудування,

будівництва, земельних відносин та

охорони навколишнього природного

середовища Володимир БУРІЙ

Секретар ради Мар'ян БЕРНИК

Додаток

до рішення сесії Стрийської міської ради

від \_\_\_ січня 2025р. №\_\_\_\_\_

ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

**«Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини Стрийської  
міської територіальної громади на 2024 рік»**

Міська цільова програма «Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини Стрийської міської територіальної громади на 2024рік» сприяє реалізації державної політики щодо ефективного використання економічного потенціалу, збереження, популяризації пам’яток культурної спадщини Стрийської міської територіальної громади та захист традиційного характеру середовища.

**Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми**

**1. Основні дані:**

- Назва Програми **«Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини Стрийської міської територіальної громади на 2024 рік» за 2024рік**

- Номер та дата рішення про прийняття Програми **№ 2418 від 29.02.2024р. та № 2890 від 24 жовтня 2024 р. зі змінами**

- Заплановане фінансування, грн. **400000**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Виконавчий комітет Стрийської міської ради**

- Мета Програми - виділення коштів для охорони об’єктів культурної спадщини та збереження історичного середовища Стрийської міської територіальної громади.

**2. Виконання заходів і завдань Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заплановані заходи | | | | Фактично проведені заходи | | | | |
| Назва, зміст заходу | КПКВ  КТМБ | КЕКВ | Плановане фінансування, тис.грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КПКВ  КТМБ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн |
| **1** | Виготовлення облікової документації на пам'ятку історії місцевого значення - "Кладовище радянських воїнів" по вул. О.Нижанківського, м. Стрий, Стрийський район, Львівська область | 0217340 | 2281 | 58,8 | 2024 | Виготовлення облікової документації на пам'ятку історії місцевого значення - "Кладовище радянських воїнів" по вул. О.Нижанківуського, м. Стрий, Стрийський район, Львівська область | 0217340 | 2281 | 58,8 |
| **2** | Виготовлення облікової документації на пам'ятку археології - "Городище та наскельний печерний монастир Святого Онуфрія", с. Розгірче, Стрийський район, Львівська область | 0217340 | 2281 | 99,4 | 2024 | Виготовлення облікової документації на пам'ятку археології - "Городище та наскельний печерний монастир Святого Онуфрія", с. Розгірче, Стрийський район, Львівська область | 0217340 | 2281 | 99,4 |
| **3** | Оформлення та укладання охоронних договорів на пам’ятки архітектури місцевого значення | 0217340 | 2281 | 98,0 | 2024 | Оформлення та укладання охоронних договорів, пам’яток архітектури місцевого значення | 0217340 | 2281 | 98,0 |
| 4 | Розроблення науково-проектної документації по об'єкту " Ремонтно-реставраційні роботи фасадів адміністративного будинку по вул. Т.Шевченка, 71 в  м. Стрий" | 0217340 | 2281 | 89,0 | 2024 | Розроблення науково-проектної документації по об'єкту " Ремонтно-реставраційні роботи фасадів адміністративного будинку по вул. Т.Шевченка, 71 в  м. Стрий" | 0217340 | 2281 | 89,0 |
| **5** | Виготовлення науково-проектної документації на переміщення (перенесення) пам'ятки історії місцевого значення - "Кладовище радянських воїнів" по вул. О.Нижанківського, м. Стрий, Стрийський район, Львівська область | 0217340 | 2281 | 54,7 | 2024 | Виготовлення науково-проектної документації на переміщення (перенесення) пам'ятки історії місцевого значення - "Кладовище радянських воїнів" по вул. О.Нижанківського, м. Стрий, Стрийський район, Львівська область | 0217340 | 2281 | 54,7 |

**3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (тис. грн.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент \* |
| 1 | 399, 9 | тис. грн |  | 399,9 |  |

\*- отримувач коштів

* перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

**4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:**

| **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | | **Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.** | | | **Виконано за звітний період, грн.** | | | **Відхилення** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **усього** | **у тому числі:** | | **усього** | **у тому числі:** | | **усього** | **у тому числі:** | | |
| **загальний фонд** | **спец. фонд** | **загальний фонд** | **спец. фонд** | **загальний фонд** | | **спец. фонд** |
| 1 | Організація і проведення комплексу робіт, направлених на забезпечення охорони та збереження пам’яток культурної спадщини | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | показник затрат |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Забезпечення охорони та збереження пам’яток культурної спадщини та  організація та проведення робіт щодо обстеження об’єктів культурної спадщини | тис. грн. |  | 400,0 | | 400,0 |  |  | 399, 9 | 399,9 | - 0,1 | | - 0,1 |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | показник  продукту |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 | |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників - відсутні.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | показник ефективності |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис. грн. |  | | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 0 | 0 | |  |

Начальник Управління містобудування та архітектури \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ