

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА львівської області

LVIII сесія VIII демократичного скликання

**РІШЕННЯ**

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Стрий №\_\_\_\_ПРОЄКТ\_\_\_\_\_\_\_

**Про виконання Програми**

**«Регулювання містобудівної діяльності**

**населених пунктів Стрийської**

**територіальної громади на 2021-2025 роки»**

**за 2024 рік**

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Регулювання містобудівної діяльності населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки» за 2024рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М.Дмитришина, постійну депутатську комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (В.Бурій).

**Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ**

Готував:

Начальник управління містобудування

та архітектури Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

Погоджено:

Перший заступник міського голови Микола ДМИТРИШИН

Начальник юридичного відділу Надія ТЕМНИК

Начальник фінансового управління Лариса КОВАЛЬ

Начальник відділу обліку і звітності Наталія САЛАДА

Головний спеціаліст-уповноважений з

питань запобігання та виявлення корупції Леся ФРЕЙ

Голова постійної депутатської комісії

з питань архітектури, містобудування,

будівництва, земельних відносин та

охорони навколишнього природного

середовища Володимир БУРІЙ

Секретар ради Мар'ян БЕРНИК

Додаток

до рішення сесії Стрийської міської ради

від \_\_\_ січня 2025р. №\_\_\_\_\_

ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

**«Регулювання містобудівної діяльності населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки»**

Міська цільова програма «Регулювання містобудівної діяльності населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки» сприяє соціально-економічному, культурному розвитку населених пунктів міської ради, містобудівна документація на місцевому рівні розробляється для планомірного та якісного вирішення питань з використання території населених пунктів, організації її планомірного, раціонального та інвестиційно-привабливого використання.

**Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми**

**1. Основні дані:**

- Назва Програми **«Регулювання містобудівної діяльності населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки» за 2024рік**

- Номер та дата рішення про прийняття Програми **№260 від 25.03.2021р. зі змінами**

- Заплановане фінансування, грн. **1663000**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Виконавчий комітет Стрийської міської ради**

- Мета Програми - виділення коштів для забезпечення розроблення містобудівної документації.

**2. Виконання заходів і завдань Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заплановані заходи | | | | Фактично проведені заходи | | | | |
| Назва, зміст заходу | КПКВ  КТМБ | КЕКВ | Плановане фінансування, тис.грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КПКВ  КТМБ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн |
| 1 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області» | 0217350 | 2281 | 500,0 | 2024 | Розроблено містобудівну документацію «Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області» | 0217350 | 2281 | 379,40520 |
| 2 | Експертиза містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області" | 70,0 | Проведено експертизу містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області" | 70,0 |
| 3 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» | 98,0 | Розроблено містобудівну документацію «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» | 97,993 |
| 4 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» | 98,0 | Розроблено містобудівну документацію «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» | 97,99874 |
| 5 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с. Лисятичі Стрийського району Львівської області» | 98,0 | Розроблено містобудівну документацію «Внесення змін до генерального плану с. Лисятичі Стрийського району Львівської області» | 98,0 |
| 6 | Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» | 88,0 | Оновлено топографо-геодезичну зйомку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» | 87,0 |
| 7 | Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» | 88,0 | Оновлено топографо-геодезичну зйомку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» | 87,91353 |
| 8 | Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Лисятичі Стрийського району Львівської області» | 88,0 | Оновлено топографо-геодезичну зйомку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Лисятичі Стрийського району Львівської області» | 88,0 |
| 9 | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» | 45,0 | Розроблено звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» | 45,0 |
| 10 | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» | 45,0 | Розроблено звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» | 45,0 |
| 11 | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Лисятичі Стрийського району Львівської області» | 45,0 | Розроблено звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Лисятичі Стрийського району Львівської області» | 45,0 |
| 12 | Розроблення детальних планів території в межах Стрийської міської територіальної громади та звітів про стратегічну екологічну оцінку до них | 400,0 | Розроблено детальні плани території в межах Стрийської міської територіальної громади та звіти про стратегічну екологічну оцінку до них | 179,63339 |

**3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент \* |
| 1 | 1320,94386 | тис.грн |  | 1320,94386 |  |

\*- отримувач коштів

* перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

**4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:**

| **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період** | | | **Виконано за звітний період** | | | **Відхилення** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **усього** | **у тому числі:** | | **усього** | **у тому числі:** | | **усього** | **у тому числі:** | |
| **загальний фонд** | **спец. фонд** | **загальний фонд** | **спец. фонд** | **загальний фонд** | **спец. фонд** |
| 1 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення містобудівної документації | тис. грн |  | 500,0 |  | 500,0 | 379,40520 |  | 379,40520 | -120,5948 |  | -120,5948 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 500,0 |  | 500,0 | 379,40520 |  | 379,40520 | -120,5948 |  | -120,5948 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів*** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Експертиза містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області" | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення експертизи | тис. грн |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість висновків | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на проведення експертизи | тис.грн |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення містобудівної документації | тис. грн |  | 98,0 |  | 98,0 | 97,993 |  | 97,993 | -0,007 |  | -0,007 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 98,0 |  | 98,0 | 97,993 |  | 97,993 | -0,007 |  | -0,007 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів*** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення містобудівної документації | тис. грн |  | 98,0 |  | 98,0 | 97,99874 |  | 97,99874 | -0,00126 |  | -0,00126 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів*** | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 98,0 |  | 98,0 | 97,99874 |  | 97,99874 | -0,00126 |  | -0,00126 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів*** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с. Лисятичі Стрийського району Львівської області» | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення містобудівної документації | тис. грн |  | 98,0 |  | 98,0 | 98,0 |  | 98,0 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 98,0 |  | 98,0 | 98,0 |  | 98,0 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оновлення топографо-геодезичної зйомки | тис. грн |  | 88,0 |  | 88,0 | 87,0 |  | 87,0 | -1,0 |  | -1,0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано пояснюються економією коштів*** | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на оновлення топографо-геодезичної зйомки | тис.грн |  | 88,0 |  | 88,0 | 87,0 |  | 87,0 | -1,0 |  | -1,0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів*** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оновлення топографо-геодезичної зйомки | тис. грн |  | 88,0 |  | 88,0 | 87,91353 |  | 87,91353 | -0,08647 |  | -0,08647 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів*** | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на оновлення топографо-геодезичної зйомки | тис.грн. |  | 88,0 |  | 88,0 | 87,91353 |  | 87,91353 | -0,08647 |  | -0,08647 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів*** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Лисятичі Стрийського району Львівської області» | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оновлення топографо-геодезичної зйомки | тис. грн |  | 88,0 |  | 88,0 | 88,0 |  | 88,0 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на оновлення топографо-геодезичної зйомки | тис.грн. |  | 88,0 |  | 88,0 | 88,0 |  | 88,0 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку | тис. грн |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку | тис. грн |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Лисятичі Стрийського району Львівської області» | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку | тис. грн |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  | 0 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні*** | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Розроблення детальних планів території в межах Стрийської міської територіальної громади та звітів про стратегічну екологічну оцінку до них | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення містобудівної документації | тис. грн |  | 400,0 |  | 400,0 | 179,63339 |  | 179,63339 | -220,36661 |  | -220,36661 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників** | | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | показник  продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 7 |  | 7 | 3 |  | 3 | -4 |  | -4 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються відсутністю пропозицій щодо розроблення детальних планів території*** | | | | | | | | | | | | |
| 12.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 57,143 |  | 57,143 | 59,878 |  | 59,878 | 2,735 |  | 2,735 |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників**  ***Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються відсутністю пропозицій щодо розроблення детальних планів території*** | | | | | | | | | | | | |

Начальник управління містобудування та архітектури \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ