СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА львівської області

LVIII сесія VIII демократичного скликання

РІШЕННЯ

від____________________		м. Стрий 		№____ПРОЄКТ_______

Про виконання  Програми

«Регулювання містобудівної діяльності

населених пунктів Стрийської

територіальної громади на 2021-2025 роки»

за 2024 рік

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Регулювання містобудівної діяльності населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки» за 2024рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М.Дмитришина, постійну депутатську комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (В.Бурій).

Міський голова								Олег КАНІВЕЦЬ

Готував:

Начальник управління містобудування

та архітектури							Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

Погоджено:

Перший заступник міського голови				Микола ДМИТРИШИН

Начальник юридичного відділу					Надія ТЕМНИК

Начальник фінансового управління 				Лариса КОВАЛЬ

Начальник відділу обліку і звітності				Наталія САЛАДА

Головний спеціаліст-уповноважений з

питань запобігання та виявлення корупції			Леся ФРЕЙ

Голова постійної депутатської комісії

з питань архітектури, містобудування,

будівництва, земельних відносин та

охорони навколишнього природного

середовища								Володимир БУРІЙ

Секретар ради							Мар'ян БЕРНИК

Додаток

до рішення сесії Стрийської міської ради

від ___ січня 2025р. №_____

ОБГРУНТУВАННЯ  ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

«Регулювання містобудівної діяльності населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки»

Міська цільова програма «Регулювання містобудівної діяльності населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки» сприяє соціально-економічному, культурному розвитку населених пунктів міської ради, містобудівна документація на місцевому рівні розробляється для планомірного та якісного вирішення питань з використання території населених пунктів, організації її планомірного, раціонального та інвестиційно-привабливого використання.

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми «Регулювання містобудівної діяльності населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки» за 2024рік

- Номер та дата рішення про прийняття Програми №260 від 25.03.2021р. зі змінами

- Заплановане фінансування, грн. 1663000

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)  Виконавчий комітет Стрийської міської ради

- Мета  Програми -  виділення коштів для забезпечення розроблення містобудівної документації.

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | КПКВ КТМБ | КЕКВ | Плановане фінансування, тис.грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КПКВ КТМБ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн |
| 1 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області» | 0217350 | 2281 | 500,0 | 2024 | Розроблено містобудівну документацію «Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області» | 0217350 | 2281 | 379,40520 |
| 2 | Експертиза містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області" |  |  | 70,0 |  | Проведено експертизу містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області" |  |  | 70,0 |
| 3 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» |  |  | 98,0 |  | Розроблено містобудівну документацію «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» |  |  | 97,993 |
| 4 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» |  |  | 98,0 |  | Розроблено містобудівну документацію «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» |  |  | 97,99874 |
| 5 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с. Лисятичі Стрийського району Львівської області» |  |  | 98,0 |  | Розроблено містобудівну документацію «Внесення змін до генерального плану с. Лисятичі Стрийського району Львівської області» |  |  | 98,0 |
| 6 | Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» |  |  | 88,0 |  | Оновлено топографо-геодезичну зйомку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» |  |  | 87,0 |
| 7 | Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» |  |  | 88,0 |  | Оновлено топографо-геодезичну зйомку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» |  |  | 87,91353 |
| 8 | Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Лисятичі Стрийського району Львівської області» |  |  | 88,0 |  | Оновлено топографо-геодезичну зйомку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Лисятичі Стрийського району Львівської області» |  |  | 88,0 |
| 9 | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» |  |  | 45,0 |  | Розроблено звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» |  |  | 45,0 |
| 10 | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» |  |  | 45,0 |  | Розроблено звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» |  |  | 45,0 |
| 11 | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Лисятичі Стрийського району Львівської області» |  |  | 45,0 |  | Розроблено звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Лисятичі Стрийського району Львівської області» |  |  | 45,0 |
| 12 | Розроблення детальних планів території в межах Стрийської міської територіальної громади та звітів про стратегічну екологічну оцінку до них |  |  | 400,0 |  | Розроблено детальні плани території в межах Стрийської міської територіальної громади та звіти про стратегічну екологічну оцінку до них |  |  | 179,63339 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1320,94386 | тис.грн |  | 1320,94386 |  |

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період |  |  | Виконано за звітний період |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |
| 1 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення містобудівної документації | тис. грн |  | 500,0 |  | 500,0 | 379,40520 |  | 379,40520 | -120,5948 |  | -120,5948 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 500,0 |  | 500,0 | 379,40520 |  | 379,40520 | -120,5948 |  | -120,5948 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Експертиза містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану м.Стрий Львівської області" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення експертизи | тис. грн |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість висновків | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на проведення експертизи | тис.грн |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення містобудівної документації | тис. грн |  | 98,0 |  | 98,0 | 97,993 |  | 97,993 | -0,007 |  | -0,007 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 98,0 |  | 98,0 | 97,993 |  | 97,993 | -0,007 |  | -0,007 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення містобудівної документації | тис. грн |  | 98,0 |  | 98,0 | 97,99874 |  | 97,99874 | -0,00126 |  | -0,00126 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 98,0 |  | 98,0 | 97,99874 |  | 97,99874 | -0,00126 |  | -0,00126 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с. Лисятичі Стрийського району Львівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення містобудівної документації | тис. грн |  | 98,0 |  | 98,0 | 98,0 |  | 98,0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 98,0 |  | 98,0 | 98,0 |  | 98,0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оновлення топографо-геодезичної зйомки | тис. грн |  | 88,0 |  | 88,0 | 87,0 |  | 87,0 | -1,0 |  | -1,0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано пояснюються економією коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на оновлення топографо-геодезичної зйомки | тис.грн |  | 88,0 |  | 88,0 | 87,0 |  | 87,0 | -1,0 |  | -1,0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оновлення топографо-геодезичної зйомки | тис. грн |  | 88,0 |  | 88,0 | 87,91353 |  | 87,91353 | -0,08647 |  | -0,08647 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на оновлення топографо-геодезичної зйомки | тис.грн. |  | 88,0 |  | 88,0 | 87,91353 |  | 87,91353 | -0,08647 |  | -0,08647 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються економією коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Оновлення топографо-геодезичної зйомки до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Лисятичі Стрийського району Львівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оновлення топографо-геодезичної зйомки | тис. грн |  | 88,0 |  | 88,0 | 88,0 |  | 88,0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на оновлення топографо-геодезичної зйомки | тис.грн. |  | 88,0 |  | 88,0 | 88,0 |  | 88,0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добряни Стрийського району Львівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку | тис. грн |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Добрівляни Стрийського району Львівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку | тис. грн |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с.Лисятичі Стрийського району Львівської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку | тис. грн |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Розроблення детальних планів території в межах Стрийської міської територіальної громади та звітів про стратегічну екологічну оцінку до них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення містобудівної документації | тис. грн |  | 400,0 |  | 400,0 | 179,63339 |  | 179,63339 | -220,36661 |  | -220,36661 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість документацій | од. |  | 7 |  | 7 | 3 |  | 3 | -4 |  | -4 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються відсутністю пропозицій щодо розроблення детальних планів території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на виготовлення документації | тис.грн |  | 57,143 |  | 57,143 | 59,878 |  | 59,878 | 2,735 |  | 2,735 |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються відсутністю пропозицій щодо розроблення детальних планів території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управління містобудування та архітектури	                      	     ____________	Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ